# 3.5. Desarrollo de Sprints

En esta sección se documenta el desarrollo de los sprints del proyecto, siguiendo la metodología ágil Scrum adaptada para un equipo de un solo desarrollador. Cada sprint tiene una duración de 3 semanas e incluye: Sprint Backlog, bitácora de temas importantes, actualización de tareas, diagrama de caso de uso expandido, diseño de base de datos, diseño de interfaces, código fuente relevante, resultados de pruebas unitarias y bitácora de cambios.

Desarrollador: Ivan Condori Choquehuanca

Período total: 08/09/2025 – 09/11/2025

# 3.5.1. Sprint 1: Gestión de Usuarios

El Sprint 1 se desarrolló del 08/09/2025 al 28/09/2025 y se centró en la implementación del módulo de Gestión de Usuarios, que incluye el registro, autenticación, administración de cuentas y control de acceso basado en roles (RBAC). Este módulo constituye la base fundamental del sistema, ya que todos los demás módulos dependen de la identidad y autorización del usuario.

## 3.5.1.1. Sprint Backlog

A continuación se presenta el Sprint Backlog con las historias de usuario y tareas planificadas para este sprint.

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable | Est. (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario, quiero registrarme en el sistema para acceder a las funcionalidades | Diseñar formulario de registro (Vue 3) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-01 |  | Implementar endpoint POST /api/auth/register | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 12 |
| HU-01 |  | Implementar hash de contraseñas con bcrypt | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-01 |  | Crear tabla 'usuarios' en Supabase (PostgreSQL) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-01 |  | Crear perfil profesional vacío al registrar usuario | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 3 |
| HU-02 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta | Diseñar formulario de login | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-02 |  | Implementar endpoint POST /api/auth/login | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-02 |  | Implementar generación y validación de JWT (HS256) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-02 |  | Implementar interceptor Axios para token Bearer | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-02 |  | Implementar store de autenticación (Pinia) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-03 | Como admin, quiero gestionar usuarios del sistema | Implementar listado paginado GET /api/users/ | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-03 |  | Implementar búsqueda y filtrado por rol/email | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-03 |  | Implementar detalle de usuario GET /api/users/{id} | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-03 |  | Implementar edición de usuario PUT /api/users/{id} | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-03 |  | Implementar eliminación DELETE /api/users/{id} | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-03 |  | Diseñar vista administrativa de usuarios (Vue 3) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 12 |
| HU-04 | Como usuario, quiero configurar mi cuenta | Implementar GET /api/users/me/account | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-04 |  | Implementar PUT /api/users/me (actualizar nombre/email) | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-04 |  | Implementar PUT /api/users/me/password | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-04 |  | Diseñar vista de configuración de cuenta | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-05 | Como sistema, necesito control de acceso basado en roles | Implementar middleware de verificación JWT | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-05 |  | Implementar guards de rol (admin, operador) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-05 |  | Implementar guards de ruta en Vue Router | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-05 |  | Manejar respuestas 401/403 en interceptor Axios | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |

Tabla 1. Sprint Backlog – Sprint 1: Gestión de Usuarios

Nota: Se detallan las historias de usuario y tareas técnicas planificadas para el módulo de gestión de usuarios, incluyendo registro, autenticación, administración y control de acceso.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.1.2. Bitácora de Identificación de Temas Importantes

Durante el desarrollo del Sprint 1, se identificaron los siguientes temas importantes que impactaron las decisiones de diseño e implementación.

| Fecha | Tema Identificado | Impacto | Decisión Tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/09/2025 | Selección de método de autenticación | Alto | Se decidió usar JWT con algoritmo HS256 y expiración de 24 horas, almacenando el token en localStorage del navegador. |
| 10/09/2025 | Esquema de hash de contraseñas | Alto | Se seleccionó bcrypt (passlib) por su resistencia a ataques de fuerza bruta y su factor de costo configurable. |
| 12/09/2025 | Diseño de roles del sistema | Alto | Se definieron 4 roles: estudiante, titulado, administrador, operador. Los roles determinan permisos y contenido visible. |
| 15/09/2025 | Base de datos: Supabase vs PostgreSQL local | Alto | Se eligió Supabase (PostgreSQL managed) por su API REST integrada, panel de administración y facilidad de despliegue. |
| 18/09/2025 | Patrón de manejo de estado frontend | Medio | Se adoptó Pinia con Composition API (setup function) para los stores de autenticación. |
| 20/09/2025 | Estrategia de manejo de errores HTTP | Medio | Se implementaron interceptores Axios que redirigen automáticamente: 401 → login, 403 → dashboard. |
| 25/09/2025 | Creación automática de perfil vacío | Medio | Al registrar un usuario, se crea automáticamente un registro vacío en perfiles_profesionales para evitar errores en módulos posteriores. |

Tabla 2. Bitácora de temas importantes – Sprint 1

Nota: Registro de decisiones técnicas y de diseño relevantes durante el Sprint 1.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.1.3. Actualización de la Tabla de Tareas

La siguiente tabla muestra el estado final de las tareas al cierre del Sprint 1, incluyendo las horas reales invertidas.

| Tarea | Estado | Horas Est. | Horas Real | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear tabla usuarios en Supabase | Completado | 4 | 3 | Configuración directa desde panel Supabase |
| Endpoint registro POST /api/auth/register | Completado | 12 | 14 | Se añadió validación de email duplicado |
| Endpoint login POST /api/auth/login | Completado | 8 | 7 | — |
| Generación y validación JWT | Completado | 10 | 12 | Se requirió investigar python-jose |
| Hash bcrypt con passlib | Completado | 4 | 3 | — |
| Formulario registro Vue 3 | Completado | 8 | 10 | Se añadió selección de rol con validación |
| Formulario login Vue 3 | Completado | 6 | 5 | — |
| Store autenticación Pinia | Completado | 6 | 8 | Se implementó persistencia en localStorage |
| Interceptor Axios (Bearer token) | Completado | 4 | 5 | Manejo especial de 401 y 403 |
| CRUD usuarios (admin) | Completado | 22 | 26 | Incluye paginación y búsqueda |
| Vista admin de usuarios | Completado | 12 | 14 | Integración con paginación y filtros |
| Endpoints cuenta personal | Completado | 16 | 15 | GET, PUT cuenta y cambio contraseña |
| Vista configuración cuenta | Completado | 8 | 9 | — |
| Guards de ruta Vue Router | Completado | 6 | 7 | Redirección según rol |
| Dependencias FastAPI (RBAC) | Completado | 14 | 13 | verify_admin_role, verify_operator_access |

Tabla 3. Actualización de tareas – Sprint 1

Nota: Estado final de las tareas con comparación entre horas estimadas y reales. Total estimado: 140h, Total real: 151h. Desviación: +7.8%.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.1.4. Diagrama de Caso de Uso Expandido del Módulo

El diagrama de caso de uso expandido presenta las interacciones entre los actores (Usuario, Administrador, Sistema) y las funcionalidades del módulo de Gestión de Usuarios.

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del diagrama de caso de uso del módulo de Gestión de Usuarios.
Actores: Usuario (Estudiante/Titulado), Administrador, Sistema.
Casos de uso: Registrarse, Iniciar Sesión, Cerrar Sesión, Ver Perfil de Cuenta,
Editar Cuenta, Cambiar Contraseña, Listar Usuarios (admin), Editar Usuario (admin),
Eliminar Usuario (admin), Validar Token JWT (sistema), Verificar Rol (sistema).

Figura 1. Diagrama de caso de uso expandido – Módulo de Gestión de Usuarios

Nota: El diagrama muestra las interacciones de los actores con el sistema para operaciones de registro, autenticación y administración de usuarios. Los casos de uso del administrador extienden la gestión básica con operaciones CRUD sobre todos los usuarios.

Fuente: Elaboración propia

A continuación se describe el caso de uso expandido más relevante del módulo:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-01: Registrar Usuario |
| Actor Principal | Usuario (Estudiante/Titulado) |
| Precondiciones | El usuario no tiene una cuenta registrada en el sistema |
| Postcondiciones | Se crea una cuenta con hash bcrypt, un perfil vacío y se retorna un JWT válido |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede al formulario de registro 2. Ingresa email, contraseña, nombre completo y selecciona rol 3. El sistema valida que el email no esté registrado 4. El sistema genera el hash bcrypt de la contraseña 5. Se inserta el registro en la tabla 'usuarios' 6. Se crea un perfil profesional vacío en 'perfiles_profesionales' 7. Se genera un JWT con user_id y rol 8. Se retorna el token y datos del usuario |
| Flujo Alternativo | 3a. Si el email ya existe: retorna error 400 'Email ya registrado' 4a. Si el rol no es válido: retorna error 400 'Rol inválido' 5a. Si hay error de BD: retorna error 500 |
| Requisitos Especiales | Contraseña mínima 6 caracteres. JWT expira en 24 horas. Algoritmo HS256. |

Tabla 4. Caso de uso expandido CU-01: Registrar Usuario

Nota: Descripción detallada del flujo de registro de usuario incluyendo la creación automática de perfil profesional vacío.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.1.5. Diseño de la Colección y Documentos

El módulo de Gestión de Usuarios utiliza la base de datos PostgreSQL hospedada en Supabase. A continuación se detalla el diseño de las tablas involucradas en este sprint.

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY, auto-generado | Identificador único del usuario |
| email | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Correo electrónico (usado para login) |
| password_hash | TEXT | NOT NULL | Hash bcrypt de la contraseña |
| rol | TEXT | NOT NULL | Rol: estudiante, titulado, administrador, operador |
| nombre_completo | TEXT | NULLABLE | Nombre completo del usuario |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de creación del registro |

Tabla 5. Estructura de la tabla 'usuarios'

Nota: Tabla principal que almacena las credenciales y datos básicos de cada usuario del sistema. El campo password_hash almacena el hash bcrypt, nunca la contraseña en texto plano.

Fuente: Elaboración propia

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY, auto-generado | Identificador único del perfil |
| usuario_id | UUID | FOREIGN KEY → usuarios(id) | Referencia al usuario propietario |
| gemini_extraction | JSONB | DEFAULT '{}' | Datos crudos extraídos del CV por Gemini |
| hard_skills | JSONB (array) | DEFAULT '[]' | Lista de habilidades técnicas normalizadas |
| soft_skills | JSONB (array) | DEFAULT '[]' | Lista de habilidades blandas normalizadas |
| education_level | TEXT | NULLABLE | Nivel educativo más alto detectado |
| experience_years | NUMERIC | DEFAULT 0 | Años totales de experiencia laboral |
| languages | JSONB (array) | DEFAULT '[]' | Idiomas con nivel de dominio |
| cv_filename | TEXT | NULLABLE | Nombre del archivo CV subido |
| cv_uploaded_at | TIMESTAMPTZ | NULLABLE | Fecha de subida del CV |
| is_complete | BOOLEAN | DEFAULT false | Indica si el perfil supera el 70% de completitud |
| completeness_score | NUMERIC | DEFAULT 0 | Score de completitud (0.0 a 1.0) |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de creación |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de última actualización |

Tabla 6. Estructura de la tabla 'perfiles_profesionales'

Nota: Tabla que almacena los perfiles profesionales de los usuarios. Utiliza campos JSONB para flexibilidad en el almacenamiento de datos extraídos del CV. Esta tabla se crea vacía durante el registro del usuario (Sprint 1) y se llena en el Sprint 2.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.1.6. Diseño e Interfaz del Módulo (Mockups)

A continuación se presentan las interfaces de usuario implementadas para el módulo de Gestión de Usuarios.

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la pantalla de REGISTRO (RegisterView.vue).
Debe mostrar: campos email, contraseña, nombre completo, selector de rol
(estudiante/titulado), botón 'Registrarse'.

Figura 2. Interfaz de registro de usuario

Nota: Formulario de registro con selección de rol. El usuario puede elegir entre 'Estudiante' y 'Titulado'. Los campos son validados antes de enviar la solicitud al backend.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la pantalla de LOGIN (LoginView.vue).
Debe mostrar: campos email y contraseña, botón 'Iniciar Sesión',
enlace a registro.

Figura 3. Interfaz de inicio de sesión

Nota: Formulario de autenticación que envía credenciales al endpoint /api/auth/login y almacena el JWT retornado en localStorage.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la vista ADMIN DE USUARIOS (UsersAdminView.vue).
Debe mostrar: tabla de usuarios con columnas (nombre, email, rol, fecha),
filtro por rol, barra de búsqueda, paginación.

Figura 4. Vista administrativa de gestión de usuarios

Nota: Panel administrativo que permite listar, buscar, filtrar por rol y paginar usuarios. Cada fila muestra el estado del perfil y permite acceder a acciones de edición y eliminación.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la vista de CONFIGURACIÓN DE CUENTA.
Debe mostrar: campos nombre, email (editables), sección cambiar contraseña.

Figura 5. Interfaz de configuración de cuenta del usuario

Nota: Vista que permite al usuario actualizar su información personal (nombre, email) y cambiar su contraseña. Requiere la contraseña actual para realizar el cambio.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.1.7. Código Fuente del Módulo (Incremento del Producto)

A continuación se presentan los fragmentos de código fuente más relevantes del módulo de Gestión de Usuarios.

@router.post("/register", response_model=Token)

async def register(user: UserRegister):

# 1. Verificar email duplicado

check = supabase.table("usuarios").select("id")\

.eq("email", user.email).execute()

if check.data:

raise HTTPException(status_code=400,

detail="Email ya registrado")

# 2. Crear usuario con hash bcrypt

hashed_password = get_password_hash(user.password)

new_user_data = {

"email": user.email,

"password_hash": hashed_password,

"rol": user.rol,

"nombre_completo": user.nombre_completo

}

response = supabase.table("usuarios")\

.insert(new_user_data).execute()

user_id = response.data[0]["id"]

# 3. Crear perfil profesional vacío

supabase.table("perfiles_profesionales")\

.insert({"usuario_id": user_id}).execute()

# 4. Generar JWT

access_token = create_access_token(user_id, user.rol)

return {"access_token": access_token, ...}

Figura 6. Código fuente del endpoint de registro de usuario (auth.py)

Nota: Endpoint POST /api/auth/register que crea un nuevo usuario con hash bcrypt, genera un perfil profesional vacío y retorna un JWT válido por 24 horas.

Fuente: Elaboración propia

pwd_context = CryptContext(schemes=["bcrypt"], deprecated="auto")

def verify_password(plain_password: str, hashed: str) -> bool:

return pwd_context.verify(plain_password, hashed)

def get_password_hash(password: str) -> str:

return pwd_context.hash(password)

def create_access_token(subject, role: str) -> str:

expire = datetime.utcnow() + timedelta(

minutes=settings.ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES  # 1440 = 24h

)

to_encode = {"sub": str(subject), "role": role, "exp": expire}

return jwt.encode(to_encode, settings.SECRET_KEY,

algorithm=settings.ALGORITHM)  # HS256

Figura 7. Módulo de seguridad: hash bcrypt y generación JWT (security.py)

Nota: Funciones de seguridad que gestionan el hash de contraseñas con bcrypt y la generación de tokens JWT con algoritmo HS256 y expiración configurable.

Fuente: Elaboración propia

async def get_current_user(

credentials: HTTPAuthorizationCredentials = Depends(bearer)

):

token = credentials.credentials

payload = jwt.decode(token, settings.SECRET_KEY,

algorithms=[settings.ALGORITHM])

user_id = payload.get("sub")

role = payload.get("role")

return {"user_id": user_id, "role": role}

async def verify_admin_role(current_user = Depends(get_current_user)):

if current_user["role"] != "administrador":

raise HTTPException(status_code=403,

detail="Acceso denegado")

return current_user

async def verify_operator_access(current_user = Depends(get_current_user)):

if current_user["role"] not in ["operador", "administrador"]:

raise HTTPException(status_code=403,

detail="Acceso denegado")

return current_user

Figura 8. Sistema de control de acceso basado en roles (dependencies.py)

Nota: Funciones de dependencia de FastAPI que implementan RBAC: extracción del usuario desde JWT y verificación de roles para proteger endpoints administrativos.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.1.8. Resultado de Pruebas Unitarias

Se realizaron pruebas unitarias para validar el correcto funcionamiento de los endpoints de autenticación y gestión de usuarios.

| ID Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-1.01 | Registro exitoso con datos válidos | email, password, rol='estudiante', nombre | Token JWT + user_id + status 200 | Aprobado |
| PU-1.02 | Registro con email duplicado | email ya existente | Error 400: 'Email ya registrado' | Aprobado |
| PU-1.03 | Registro con rol inválido | rol='superadmin' | Error 400: 'Rol inválido' | Aprobado |
| PU-1.04 | Login exitoso | email y password correctos | Token JWT + datos usuario + status 200 | Aprobado |
| PU-1.05 | Login con contraseña incorrecta | email correcto, password incorrecto | Error 400: 'Email o contraseña incorrectos' | Aprobado |
| PU-1.06 | Login con email inexistente | email no registrado | Error 400: 'Email o contraseña incorrectos' | Aprobado |
| PU-1.07 | Acceso a ruta protegida sin token | Sin header Authorization | Error 401: Unauthorized | Aprobado |
| PU-1.08 | Acceso admin con rol estudiante | Token JWT con rol='estudiante' | Error 403: Acceso denegado | Aprobado |
| PU-1.09 | Listar usuarios como admin | GET /api/users/ con token admin | Lista paginada + status 200 | Aprobado |
| PU-1.10 | Eliminar usuario como admin | DELETE /api/users/{id} con token admin | Mensaje éxito + perfil eliminado | Aprobado |
| PU-1.11 | Actualizar cuenta propia | PUT /api/users/me con nuevo nombre | Datos actualizados + status 200 | Aprobado |
| PU-1.12 | Cambiar contraseña con actual incorrecta | old_password incorrecto | Error 400: 'Contraseña actual incorrecta' | Aprobado |

Tabla 7. Resultados de pruebas unitarias – Sprint 1

Nota: Se ejecutaron 12 pruebas unitarias cubriendo los flujos principales y alternativos del módulo de autenticación y gestión de usuarios. Todas las pruebas pasaron exitosamente.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la terminal ejecutando las pruebas unitarias del Sprint 1.
Puede ser con pytest mostrando todos los tests PASSED o con el script
de pruebas mostrando resultados exitosos.

Figura 9. Ejecución de pruebas unitarias del Sprint 1

Nota: Captura de la terminal mostrando la ejecución exitosa de las 12 pruebas unitarias del módulo de Gestión de Usuarios.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.1.9. Bitácora de Cambios al Sprint Backlog

Durante el Sprint 1 se realizaron los siguientes cambios al backlog original.

| Fecha | Cambio | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/09/2025 | Se añadió tarea: 'Crear perfil vacío al registrar' | Se identificó que los módulos posteriores (Sprint 2) requieren un registro previo en perfiles_profesionales | Bajo: +3 horas |
| 18/09/2025 | Se incrementó estimación de CRUD admin de 16h a 22h | La paginación con Supabase requirió manejo especial de count y range | Medio: +6 horas |
| 22/09/2025 | Se añadió tarea: 'Manejar 401/403 en interceptor Axios' | Se detectó que las respuestas de error no redirigían correctamente al usuario | Bajo: +4 horas |
| 26/09/2025 | Se añadió rol 'operador' además de los 3 iniciales | Necesidad identificada de un rol intermedio entre admin y estudiante | Medio: +4 horas en guards |

Tabla 8. Bitácora de cambios al Sprint Backlog – Sprint 1

Nota: Cambios realizados al Sprint Backlog durante la ejecución del Sprint 1. Los cambios se debieron principalmente a requisitos emergentes identificados durante la implementación.

Fuente: Elaboración propia

# 3.5.2. Sprint 2: Digitalización de Perfiles

El Sprint 2 se desarrolló del 29/09/2025 al 19/10/2025 y se centró en la implementación del módulo de Digitalización de Perfiles, que permite a los usuarios subir su Curriculum Vitae en formato PDF, extraer automáticamente la información mediante Google Gemini (LLM), y almacenar los datos estructurados en su perfil profesional. Adicionalmente, se implementó la edición manual de campos y el cálculo de completitud del perfil.

## 3.5.2.1. Sprint Backlog

A continuación se presenta el Sprint Backlog con las historias de usuario y tareas planificadas para el módulo de Digitalización de Perfiles.

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable | Est. (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | Como usuario, quiero subir mi CV en PDF para digitalizar mi perfil | Diseñar interfaz de carga de CV (SubirCVView) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-06 |  | Implementar componente CVUploadSection | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-06 |  | Implementar endpoint POST /api/profile/upload-cv | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 12 |
| HU-06 |  | Integrar pdfplumber para extracción de texto del PDF | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-06 |  | Integrar Google Gemini API para extracción estructurada | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 16 |
| HU-06 |  | Implementar normalización de skills extraídos | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-06 |  | Validar tipo y tamaño de archivo (solo PDF, max 10MB) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-07 | Como usuario, quiero ver un resumen de los datos extraídos de mi CV | Implementar componente DigitalizationSummary | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-07 |  | Implementar CompetenciasCard (hard/soft skills) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-07 |  | Implementar EducationExperienceGrid | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-08 | Como usuario, quiero editar mi perfil manualmente | Implementar endpoint PUT /api/profile/me | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-08 |  | Diseñar ProfileEditor y EditProfileModal | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-08 |  | Implementar edición de skills, educación, experiencia, idiomas | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-09 | Como usuario, quiero ver el porcentaje de completitud de mi perfil | Implementar endpoint GET /api/profile/completeness | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-09 |  | Implementar cálculo de completitud con pesos ponderados | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-09 |  | Implementar visualización con GaugeChart/ProgressBar | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-10 | Como usuario, quiero eliminar mi perfil para subirlo de nuevo | Implementar endpoint DELETE /api/profile/me | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-10 |  | Implementar DeleteConfirmModal | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-11 | Como sistema, necesito un servicio de perfiles | Implementar ProfileService (Singleton) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 16 |
| HU-11 |  | Implementar extracción de nivel educativo más alto | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-11 |  | Implementar cálculo de años de experiencia (regex) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |

Tabla 9. Sprint Backlog – Sprint 2: Digitalización de Perfiles

Nota: Se detallan las historias de usuario y tareas técnicas para la digitalización de CV, extracción con Gemini, edición manual y cálculo de completitud del perfil.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.2.2. Bitácora de Identificación de Temas Importantes

| Fecha | Tema Identificado | Impacto | Decisión Tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/09/2025 | Selección de LLM para extracción de CV | Alto | Se eligió Google Gemini por su capacidad de procesamiento de documentos PDF y generación de JSON estructurado. |
| 01/10/2025 | Formato de almacenamiento de datos extraídos | Alto | Se adoptó JSONB en PostgreSQL para almacenar los datos del CV, permitiendo consultas flexibles sin migraciones de esquema. |
| 03/10/2025 | Normalización de habilidades técnicas | Medio | Se implementó normalización a minúsculas y mapeo de sinónimos (ej: 'JS' → 'javascript', 'C#' → 'c#') para mejorar el matching. |
| 06/10/2025 | Cálculo de años de experiencia | Medio | Se implementaron múltiples patrones regex para parsear duraciones: 'X años', 'X meses', 'YYYY-YYYY', 'YYYY-presente'. |
| 09/10/2025 | Umbral de completitud del perfil | Alto | Se definió 70% como umbral mínimo para acceder a recomendaciones. Los pesos se distribuyeron: hard_skills 25%, experience 25%, education 20%, soft_skills 15%, languages 10%, summary 5%. |
| 14/10/2025 | Patrón Singleton para ProfileService | Medio | Se adoptó Singleton para evitar múltiples instancias del servicio y mantener consistencia en caché de datos. |
| 17/10/2025 | Límite de tamaño de CV | Bajo | Se estableció 10MB como límite máximo para archivos PDF, considerando CVs con imágenes y gráficos. |

Tabla 10. Bitácora de temas importantes – Sprint 2

Nota: Registro de decisiones técnicas durante el desarrollo del módulo de digitalización, incluyendo la integración con Gemini y el diseño del sistema de completitud.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.2.3. Actualización de la Tabla de Tareas

| Tarea | Estado | Horas Est. | Horas Real | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interfaz SubirCVView + CVUploadSection | Completado | 18 | 20 | Se añadió modal de progreso de carga |
| Endpoint POST /api/profile/upload-cv | Completado | 12 | 14 | Validación de PDF y tamaño |
| Integración pdfplumber | Completado | 6 | 5 | Extracción directa de texto |
| Integración Google Gemini API | Completado | 16 | 22 | Prompt engineering iterativo para JSON correcto |
| Normalización de skills | Completado | 8 | 9 | Mapeo de sinónimos y normalización |
| DigitalizationSummary + cards | Completado | 14 | 13 | Componentes de visualización |
| Endpoint PUT /api/profile/me | Completado | 8 | 8 | Edición manual de campos |
| ProfileEditor + EditProfileModal | Completado | 10 | 12 | Formularios dinámicos |
| Cálculo de completitud | Completado | 14 | 16 | Pesos ponderados + recomendaciones |
| ProfileService (Singleton) | Completado | 16 | 18 | Incluye regex para experiencia |
| Endpoint DELETE /api/profile/me | Completado | 4 | 3 | Reset a vacío, no eliminación |
| DeleteConfirmModal | Completado | 4 | 3 | Modal de confirmación |
| Endpoint GET /api/profile/preview | Completado | 4 | 5 | Vista previa para recomendaciones |

Tabla 11. Actualización de tareas – Sprint 2

Nota: Total estimado: 134h, Total real: 148h. Desviación: +10.4%. La mayor desviación se dio en la integración con Gemini API debido al prompt engineering iterativo.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.2.4. Diagrama de Caso de Uso Expandido del Módulo

El diagrama de caso de uso expandido presenta las interacciones entre los actores y las funcionalidades del módulo de Digitalización de Perfiles.

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del diagrama de caso de uso del módulo de Digitalización de Perfiles.
Actores: Usuario Autenticado, Google Gemini (sistema externo), Sistema.
Casos de uso: Subir CV (PDF), Extraer Datos con Gemini, Ver Resumen de Extracción,
Editar Perfil Manualmente, Consultar Completitud, Eliminar Datos de Perfil,
Calcular Completitud (sistema), Normalizar Skills (sistema).

Figura 10. Diagrama de caso de uso expandido – Módulo de Digitalización de Perfiles

Nota: El diagrama muestra el flujo desde la carga del PDF hasta la persistencia de datos, incluyendo la interacción con Google Gemini como sistema externo para la extracción estructurada.

Fuente: Elaboración propia

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-06: Subir CV y Digitalizar Perfil |
| Actor Principal | Usuario Autenticado (Estudiante/Titulado) |
| Actor Secundario | Google Gemini API (LLM externo) |
| Precondiciones | El usuario está autenticado y tiene un perfil (vacío o con datos previos) |
| Postcondiciones | El perfil se actualiza con hard_skills, soft_skills, education, experience, languages extraídos del CV. Se recalcula el completeness_score. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la vista 'Subir CV' 2. Selecciona un archivo PDF (máx 10MB) 3. El sistema lee el PDF con pdfplumber 4. El texto se envía a Gemini API con prompt estructurado 5. Gemini retorna JSON: {hard_skills, soft_skills, education, experience, personal_info} 6. El sistema normaliza los skills (minúsculas, sinónimos) 7. Se extrae el nivel educativo más alto y los años de experiencia 8. Se calcula el completeness_score con pesos ponderados 9. Se actualiza perfiles_profesionales en la BD 10. Se muestra el resumen de extracción al usuario |
| Flujo Alternativo | 2a. Archivo no es PDF → Error 400 2b. Archivo supera 10MB → Error 400 4a. Gemini no disponible → Error 500 5a. JSON de Gemini incompleto → Se procesan campos disponibles |

Tabla 12. Caso de uso expandido CU-06: Subir CV y Digitalizar Perfil

Nota: Descripción del flujo completo desde la carga del archivo PDF hasta la actualización del perfil con datos extraídos por Gemini.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.2.5. Diseño de la Colección y Documentos

El Sprint 2 utiliza la tabla 'perfiles_profesionales' creada en el Sprint 1, pero ahora pobla los campos JSONB con datos reales del CV. A continuación se muestra la estructura del campo JSONB 'gemini_extraction'.

| Campo | Tipo | Ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| hard_skills | Array[string] | ["Python", "React", "SQL"] | Habilidades técnicas detectadas |
| soft_skills | Array[string] | ["Liderazgo", "Trabajo en equipo"] | Habilidades blandas detectadas |
| education | Array[object] | {degree, institution, year} | Lista de formación académica |
| education[].degree | string | "Ingeniería de Sistemas" | Título obtenido |
| education[].institution | string | "Escuela Militar de Ingeniería" | Institución educativa |
| education[].year | string | "2021" | Año de graduación |
| experience | Array[object] | {role, company, duration, description} | Experiencia laboral |
| experience[].role | string | "Full Stack Developer" | Cargo desempeñado |
| experience[].company | string | "TechBolivia" | Empresa |
| experience[].duration | string | "2 años" | Duración en el cargo |
| personal_info | object | {summary, languages} | Información personal |
| personal_info.summary | string | "Ingeniero con 3 años..." | Resumen profesional |
| personal_info.languages | Array[string] | ["Español (Nativo)", "Inglés (B2)"] | Idiomas con nivel |

Tabla 13. Estructura del campo JSONB 'gemini_extraction'

Nota: Estructura de los datos extraídos por Google Gemini del CV del usuario. Esta estructura se almacena completa en el campo gemini_extraction y los datos normalizados se copian a los campos individuales del perfil.

Fuente: Elaboración propia

| Dimensión | Peso (%) | Condición para Completar |
| --- | --- | --- |
| Habilidades técnicas (hard_skills) | 25% | Al menos 3 habilidades registradas |
| Experiencia laboral (experience) | 25% | Al menos 1 experiencia o experience_years > 0 |
| Formación académica (education) | 20% | Nivel educativo detectado o al menos 1 registro |
| Habilidades blandas (soft_skills) | 15% | Al menos 2 habilidades registradas |
| Idiomas (languages) | 10% | Al menos 1 idioma registrado |
| Resumen profesional (summary) | 5% | Texto con más de 20 caracteres |

Tabla 14. Pesos ponderados para el cálculo de completitud del perfil

Nota: El perfil se considera completo cuando el score supera 0.70 (70%). Los pesos fueron diseñados priorizando habilidades técnicas y experiencia, que son las dimensiones más relevantes para el matching laboral.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.2.6. Diseño e Interfaz del Módulo (Mockups)

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la vista SUBIR CV (SubirCVView.vue).
Debe mostrar: zona de arrastrar/soltar PDF, botón 'Seleccionar archivo',
indicador de progreso, restricciones (PDF, max 10MB).

Figura 11. Interfaz de carga de CV en formato PDF

Nota: Vista que permite al usuario subir su CV arrastrando el archivo o seleccionándolo. Muestra restricciones de formato y tamaño máximo permitido.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del RESUMEN DE EXTRACCIÓN (DigitalizationSummary).
Debe mostrar: lista de hard skills y soft skills detectados,
educación, experiencia laboral, idiomas extraídos del CV.

Figura 12. Resumen de datos extraídos del CV por Gemini

Nota: Componente que muestra al usuario los datos estructurados que fueron extraídos automáticamente de su CV mediante Google Gemini.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de MI PERFIL (MiPerfilView.vue).
Debe mostrar: tarjetas de competencias, educación, experiencia,
barra/gauge de completitud, botón editar.

Figura 13. Vista 'Mi Perfil' con datos del perfil profesional

Nota: Vista completa del perfil profesional del usuario mostrando todas las dimensiones extraídas del CV, el score de completitud y opciones de edición manual.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del MODAL DE EDICIÓN (EditProfileModal).
Debe mostrar: campos editables para skills, educación, idiomas,
botones guardar/cancelar.

Figura 14. Modal de edición manual del perfil profesional

Nota: Modal que permite al usuario modificar manualmente los datos de su perfil, incluyendo agregar/eliminar habilidades, actualizar nivel educativo e idiomas.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.2.7. Código Fuente del Módulo (Incremento del Producto)

@router.post("/upload-cv", response_model=CVUploadResponse)

async def upload_cv(

file: UploadFile = File(...),

current_user: dict = Depends(get_current_user)

):

# Validar tipo de archivo

if not file.filename.lower().endswith('.pdf'):

raise HTTPException(400, "Solo se permiten archivos PDF")

# Validar tamaño (max 10MB)

contents = await file.read()

if len(contents) > 10 * 1024 * 1024:

raise HTTPException(400, "Archivo excede 10MB")

# Codificar a base64 y extraer con Gemini

pdf_base64 = base64.b64encode(contents).decode('utf-8')

gemini_output = ml_service.extract_cv_with_gemini(pdf_base64)

# Actualizar perfil con datos extraídos

profile = profile_service.update_profile_from_cv(

current_user['user_id'], gemini_output,

cv_filename=file.filename

)

return CVUploadResponse(message="CV procesado exitosamente",

perfil=profile, ...)

Figura 15. Endpoint de carga y procesamiento de CV (profile.py)

Nota: Endpoint POST /api/profile/upload-cv que recibe un archivo PDF, lo valida, lo codifica en base64, lo envía a Gemini para extracción y actualiza el perfil.

Fuente: Elaboración propia

class ProfileService:

COMPLETENESS_WEIGHTS = {

'hard_skills': 0.25, 'soft_skills': 0.15,

'education': 0.20, 'experience': 0.25,

'languages': 0.10, 'summary': 0.05

}

def update_profile_from_cv(self, user_id, gemini_output, cv_filename=None):

hard_skills = gemini_output.get('hard_skills', [])

soft_skills = gemini_output.get('soft_skills', [])

education_level = self._extract_highest_education(

gemini_output.get('education', []))

experience_years = self._calculate_experience_years(

gemini_output.get('experience', []))

languages = gemini_output.get('personal_info', {}).get('languages', [])

update_data = {

'gemini_extraction': gemini_output,

'hard_skills': hard_skills,

'soft_skills': soft_skills,

'education_level': education_level,

'experience_years': experience_years,

'languages': languages,

'cv_filename': cv_filename,

'cv_uploaded_at': datetime.utcnow().isoformat()

}

completeness = self.calculate_completeness(update_data)

update_data['completeness_score'] = completeness['score']

update_data['is_complete'] = completeness['is_complete']

response = supabase.table("perfiles_profesionales")\

.update(update_data).eq("usuario_id", user_id).execute()

return response.data[0]

Figura 16. ProfileService: actualización de perfil desde CV (profile_service.py)

Nota: Método principal del servicio de perfiles que procesa la salida de Gemini, extrae el nivel educativo, calcula años de experiencia y actualiza el perfil en BD.

Fuente: Elaboración propia

def calculate_completeness(self, profile):

score = 0.0

missing_fields = []

# Hard skills (25%) - mínimo 3

hard_skills = profile.get('hard_skills', [])

if hard_skills and len(hard_skills) >= 3:

score += self.COMPLETENESS_WEIGHTS['hard_skills']

else:

missing_fields.append('hard_skills')

# Education (20%) - nivel detectado

if profile.get('education_level') or \

len(profile.get('gemini_extraction', {}).get('education', [])) >= 1:

score += self.COMPLETENESS_WEIGHTS['education']

# Experience (25%) - al menos 1 experiencia

if profile.get('experience_years', 0) > 0:

score += self.COMPLETENESS_WEIGHTS['experience']

# ... soft_skills (15%), languages (10%), summary (5%)

is_complete = score >= 0.70  # Umbral 70%

return {'score': round(score, 2), 'is_complete': is_complete,

'missing_fields': missing_fields}

Figura 17. Cálculo de completitud del perfil con pesos ponderados

Nota: Método que evalúa la completitud del perfil verificando cada dimensión contra un mínimo requerido y aplicando pesos ponderados. El umbral de 70% habilita el acceso a recomendaciones.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.2.8. Resultado de Pruebas Unitarias

| ID Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-2.01 | Subida exitosa de CV PDF | Archivo PDF válido < 10MB | Perfil actualizado + resumen de extracción | Aprobado |
| PU-2.02 | Rechazo de archivo no PDF | Archivo .docx | Error 400: 'Solo se permiten archivos PDF' | Aprobado |
| PU-2.03 | Rechazo de archivo > 10MB | PDF de 15MB | Error 400: 'Archivo excede 10MB' | Aprobado |
| PU-2.04 | Extracción de hard_skills con Gemini | CV con skills técnicos | Array de skills normalizados | Aprobado |
| PU-2.05 | Extracción de educación y nivel | CV con título universitario | education_level = 'Ingeniería' | Aprobado |
| PU-2.06 | Cálculo de años de experiencia (patrón 'X años') | '2 años', '1 año' | experience_years = 3.0 | Aprobado |
| PU-2.07 | Cálculo de años de experiencia (patrón YYYY-YYYY) | '2020-2023' | experience_years = 3.0 | Aprobado |
| PU-2.08 | Completitud perfil completo (>70%) | Perfil con todos los campos | is_complete = True, score > 0.70 | Aprobado |
| PU-2.09 | Completitud perfil vacío | Perfil sin datos | is_complete = False, score = 0.0 | Aprobado |
| PU-2.10 | Edición manual de hard_skills | PUT con nuevas skills | Skills actualizadas + recálculo completitud | Aprobado |
| PU-2.11 | Eliminación de perfil (reset) | DELETE /api/profile/me | Perfil reseteado a valores vacíos | Aprobado |
| PU-2.12 | Vista previa de perfil para ML | GET /api/profile/preview | Formato compatible con sistema ML | Aprobado |

Tabla 15. Resultados de pruebas unitarias – Sprint 2

Nota: Se ejecutaron 12 pruebas unitarias cubriendo carga de CV, extracción con Gemini, cálculo de completitud y edición manual. Todas las pruebas pasaron exitosamente.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la terminal ejecutando las pruebas del Sprint 2.
Puede ser pytest o el script test_feature_engineering.py mostrando PASS.

Figura 18. Ejecución de pruebas unitarias del Sprint 2

Nota: Captura de la terminal mostrando la ejecución exitosa de las pruebas unitarias del módulo de Digitalización de Perfiles.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.2.9. Bitácora de Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/10/2025 | Se aumentó estimación de integración Gemini de 12h a 16h | El prompt engineering requirió múltiples iteraciones para obtener JSON consistente | Medio: +4h que luego subieron a +6h reales |
| 06/10/2025 | Se añadió tarea: regex para cálculo de experiencia | Gemini retorna duraciones en formatos variados que requieren parsing | Bajo: +8h |
| 10/10/2025 | Se añadió endpoint GET /api/profile/preview | El Sprint 3 necesita el perfil en formato compatible con ML | Bajo: +4h |
| 15/10/2025 | Se rediseñó DigitalizationSummary como múltiples componentes | El componente original era demasiado grande; se separó en CompetenciasCard + EducationExperienceGrid | Bajo: mismas horas, mejor organización |

Tabla 16. Bitácora de cambios al Sprint Backlog – Sprint 2

Nota: Los cambios se debieron principalmente a la complejidad de la integración con Gemini y a la preparación de datos para el Sprint 3 (Evaluación).

Fuente: Elaboración propia

# 3.5.3. Sprint 3: Evaluación de Perfiles

El Sprint 3 se desarrolló del 20/10/2025 al 09/11/2025 y se centró en la implementación del módulo de Evaluación de Perfiles, que permite evaluar un CV contra perfiles institucionales utilizando un pipeline de Machine Learning. El sistema extrae un vector de 18 dimensiones a partir del CV y la configuración institucional, y utiliza un modelo Ridge Regression para predecir el score de compatibilidad. Los resultados incluyen clasificación (Excelente/Bueno/Regular/Deficiente), fortalezas y debilidades principales.

## 3.5.3.1. Sprint Backlog

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable | Est. (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-12 | Como usuario, quiero evaluar mi CV contra un perfil institucional | Diseñar EvaluationView (interfaz de evaluación) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-12 |  | Implementar endpoint POST /api/ml/evaluate-cv | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 16 |
| HU-12 |  | Implementar MLIntegrationService (Singleton) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 20 |
| HU-12 |  | Integrar modelo Ridge Regression (.joblib) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 12 |
| HU-13 | Como sistema, necesito extraer features del CV para ML | Implementar FeatureExtractor (orquestador) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 14 |
| HU-13 |  | Implementar HardSkillsScorer (Jaccard + TF-IDF) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-13 |  | Implementar SoftSkillsScorer (categorización + matching) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-13 |  | Implementar EducationScorer (escala 1-5) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-13 |  | Implementar ExperienceScorer (años + clasificación) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-13 |  | Implementar LanguagesScorer (matching + nivel) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-14 | Como usuario, quiero ver los resultados detallados de la evaluación | Implementar componente EvaluationResult | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-14 |  | Implementar ScoreChart (visualización de scores) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-14 |  | Implementar clasificación (Excelente/Bueno/Regular/Deficiente) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-14 |  | Calcular y mostrar top fortalezas y debilidades | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-15 | Como usuario, quiero ver mi historial de evaluaciones | Implementar endpoint GET /api/ml/user-evaluations | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-15 |  | Diseñar HistoryView para evaluaciones | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-15 |  | Guardar evaluaciones en tabla 'evaluaciones' | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-16 | Como sistema, necesito un modelo ML entrenado | Entrenar modelo Ridge con datos sintéticos | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 16 |
| HU-16 |  | Implementar InstitutionalMatchModel | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-16 |  | Serializar modelo con joblib (ridge_v1.joblib) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-16 |  | Implementar endpoint GET /api/ml/model-info | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |

Tabla 17. Sprint Backlog – Sprint 3: Evaluación de Perfiles

Nota: Se detallan las historias de usuario y tareas técnicas para el pipeline de evaluación ML, incluyendo feature engineering, modelo Ridge, clasificación y visualización de resultados.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.3.2. Bitácora de Identificación de Temas Importantes

| Fecha | Tema Identificado | Impacto | Decisión Tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/10/2025 | Selección del modelo de ML | Alto | Se eligió Ridge Regression por su interpretabilidad (coeficientes explicables), regularización L2, y buen rendimiento con datos de pocas dimensiones (18 features). |
| 22/10/2025 | Dimensionalidad del vector de features | Alto | Se definieron 18 features: 5 scores base del CV, 5 pesos institucionales, 5 interacciones (score×peso), 3 features de contexto (experiencia total, requerida, delta). |
| 24/10/2025 | Datos de entrenamiento | Alto | Se generaron datos sintéticos basados en combinaciones de perfiles CV y configuraciones institucionales, dado que no se disponía de datos históricos reales. |
| 27/10/2025 | Método de scoring de hard skills | Medio | Se combinó similitud Jaccard (exact match) con TF-IDF (similitud semántica) para mejorar la cobertura de matching de habilidades técnicas. |
| 30/10/2025 | Escala de educación | Medio | Se definió escala 1-5: bachillerato/técnico (1-2), licenciatura/ingeniería (3), maestría (4), doctorado (5). Permite comparación numérica con requisitos institucionales. |
| 02/11/2025 | Umbrales de clasificación | Medio | Se definieron: Excelente >0.80, Bueno 0.60-0.80, Regular 0.40-0.60, Deficiente <0.40. Configurables por perfil institucional. |
| 05/11/2025 | Almacenamiento de evaluaciones | Medio | Las evaluaciones se guardan opcionalmente (solo si el usuario está autenticado) en la tabla 'evaluaciones' para historial. |

Tabla 18. Bitácora de temas importantes – Sprint 3

Nota: Registro de decisiones técnicas del pipeline de ML, incluyendo selección del modelo, diseño del vector de features y umbrales de clasificación.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.3.3. Actualización de la Tabla de Tareas

| Tarea | Estado | Horas Est. | Horas Real | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EvaluationView (interfaz) | Completado | 10 | 12 | Incluye selección de perfil institucional |
| Endpoint POST /api/ml/evaluate-cv | Completado | 16 | 18 | Integra todo el pipeline ML |
| MLIntegrationService (Singleton) | Completado | 20 | 24 | Caché de perfiles + gestión de modelo |
| Modelo Ridge (entrenamiento) | Completado | 16 | 20 | Generación de datos sintéticos + cross-validation |
| InstitutionalMatchModel | Completado | 10 | 10 | Wrapper sobre Ridge de sklearn |
| FeatureExtractor (orquestador) | Completado | 14 | 14 | Coordina los 5 scorers |
| HardSkillsScorer | Completado | 10 | 12 | Jaccard + TF-IDF scoring |
| SoftSkillsScorer | Completado | 8 | 7 | Categorización + matching |
| EducationScorer | Completado | 6 | 5 | Escala numérica 1-5 |
| ExperienceScorer | Completado | 8 | 9 | Regex + clasificación |
| LanguagesScorer | Completado | 6 | 5 | Matching de idiomas |
| EvaluationResult + ScoreChart | Completado | 18 | 20 | Visualización de resultados |
| Historial de evaluaciones | Completado | 14 | 13 | CRUD + vista de historial |
| Serialización modelo (.joblib) | Completado | 4 | 3 | joblib dump/load |
| Endpoint GET /api/ml/model-info | Completado | 4 | 3 | Información del modelo |

Tabla 19. Actualización de tareas – Sprint 3

Nota: Total estimado: 164h, Total real: 175h. Desviación: +6.7%. La mayor desviación se dio en el entrenamiento del modelo ML y la integración del servicio.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.3.4. Diagrama de Caso de Uso Expandido del Módulo

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del diagrama de caso de uso del módulo de Evaluación de Perfiles.
Actores: Usuario (Autenticado/Anónimo), Google Gemini, Modelo ML Ridge, Sistema.
Casos de uso: Evaluar CV contra Perfil Institucional, Ver Resultado de Evaluación,
Ver Historial de Evaluaciones, Extraer Features del CV (sistema),
Predecir Match Score (sistema), Clasificar Candidato (sistema),
Consultar Info del Modelo.

Figura 19. Diagrama de caso de uso expandido – Módulo de Evaluación de Perfiles

Nota: El diagrama muestra el flujo de evaluación que involucra la extracción con Gemini, el feature engineering con 5 scorers especializados y la predicción con el modelo Ridge.

Fuente: Elaboración propia

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-12: Evaluar CV contra Perfil Institucional |
| Actor Principal | Usuario (puede ser autenticado o anónimo) |
| Actores Secundarios | Google Gemini API, Modelo Ridge Regression |
| Precondiciones | El modelo ML está cargado (ridge_v1.joblib). Existe al menos un perfil institucional activo. |
| Postcondiciones | Se retorna match_score, clasificación, top fortalezas/debilidades. Si el usuario está autenticado, se guarda en la tabla evaluaciones. |
| Flujo Principal | 1. El usuario sube un CV en PDF (base64) y selecciona un perfil institucional 2. El sistema extrae el CV con Gemini → JSON estructurado 3. Se carga la configuración del perfil institucional (requisitos + pesos) 4. FeatureExtractor orquesta los 5 scorers: 4a. HardSkillsScorer: Jaccard + TF-IDF 4b. SoftSkillsScorer: categorización 4c. EducationScorer: escala 1-5 4d. ExperienceScorer: años + clasificación 4e. LanguagesScorer: matching 5. Se construye el vector de 18 features 6. El modelo Ridge predice match_score [0-1] 7. Se clasifica: Excelente/Bueno/Regular/Deficiente 8. Se calculan top 3 fortalezas y debilidades 9. Se retorna resultado completo al frontend |
| Flujo Alternativo | 1a. CV inválido → Error 400 3a. Perfil institucional no encontrado → Error 404 6a. Modelo no cargado → Error 503 |

Tabla 20. Caso de uso expandido CU-12: Evaluar CV contra Perfil Institucional

Nota: Descripción del flujo completo de evaluación ML que transforma un CV en PDF en un score de compatibilidad con explicación de fortalezas y debilidades.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.3.5. Diseño de la Colección y Documentos

El Sprint 3 introduce dos nuevas tablas para almacenar los perfiles institucionales y las evaluaciones realizadas.

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY | Identificador único de la evaluación |
| user_id | UUID | FK → usuarios(id), NULLABLE | Usuario que realizó la evaluación (null si anónimo) |
| institutional_profile_id | UUID | FK → perfiles_institucionales(id) | Perfil institucional evaluado |
| match_score | NUMERIC | NOT NULL | Score de compatibilidad (0.0 a 1.0) |
| classification | TEXT | NOT NULL | Clasificación: Excellent, Good, Fair, Poor |
| cv_scores | JSONB | NOT NULL | Scores individuales por dimensión |
| top_strengths | JSONB | NOT NULL | Top 3 fortalezas del candidato |
| top_weaknesses | JSONB | NOT NULL | Top 3 debilidades del candidato |
| gemini_extraction | JSONB | NOT NULL | Datos crudos extraídos del CV |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de la evaluación |

Tabla 21. Estructura de la tabla 'evaluaciones'

Nota: Tabla que almacena los resultados de cada evaluación de CV contra un perfil institucional. Incluye el score total, scores por dimensión, clasificación y fortalezas/debilidades.

Fuente: Elaboración propia

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY | Identificador único del perfil |
| institution_name | TEXT | NOT NULL | Nombre de la institución/empresa |
| sector | TEXT | NOT NULL | Sector: tecnología, finanzas, salud, etc. |
| weights | JSONB | NOT NULL | Pesos por dimensión (deben sumar 1.0) |
| requirements | JSONB | NOT NULL | Requisitos: skills, educación, experiencia, idiomas |
| thresholds | JSONB | DEFAULT '{"apto": 0.70, "considerado": 0.50}' | Umbrales de clasificación |
| is_active | BOOLEAN | DEFAULT true | Si el perfil está activo |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de creación |

Tabla 22. Estructura de la tabla 'perfiles_institucionales'

Nota: Tabla que define los perfiles de evaluación con pesos y requisitos específicos por institución. Cada perfil configura qué tan importante es cada dimensión para el matching.

Fuente: Elaboración propia

El vector de features extraído por el FeatureExtractor consta de 18 dimensiones:

| Índice | Feature | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | hard_skills_score | CV Score [0-1] | Similitud Jaccard + TF-IDF de habilidades técnicas |
| 1 | soft_skills_score | CV Score [0-1] | Score de matching de habilidades blandas |
| 2 | experience_score | CV Score [0-1] | Score de experiencia (años vs requeridos) |
| 3 | education_score | CV Score [0-1] | Score de nivel educativo (escala 1-5) |
| 4 | languages_score | CV Score [0-1] | Score de matching de idiomas |
| 5-9 | weight_* | Peso inst. [0-1] | Pesos institucionales (hard, soft, exp, edu, lang) |
| 10-14 | interaction_* | Score × Peso | Productos cruzados (score × peso por dimensión) |
| 15 | total_experience_years | Contexto | Años totales de experiencia del candidato |
| 16 | min_required_years | Contexto | Años mínimos requeridos por la institución |
| 17 | experience_delta | Contexto | Diferencia: total_years - min_required_years |

Tabla 23. Vector de 18 features para el modelo Ridge Regression

Nota: El vector combina scores del CV, pesos institucionales, interacciones y features de contexto para alimentar el modelo de predicción. La dimensionalidad fue diseñada para balance entre expresividad e interpretabilidad.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.3.6. Diseño e Interfaz del Módulo (Mockups)

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la vista EVALUACIÓN (EvaluationView.vue).
Debe mostrar: zona de carga de CV, selector de perfil institucional,
botón 'Evaluar'.

Figura 20. Interfaz de evaluación de CV

Nota: Vista que permite al usuario subir un CV en PDF y seleccionar un perfil institucional para obtener una evaluación de compatibilidad basada en ML.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del RESULTADO DE EVALUACIÓN (EvaluationResult).
Debe mostrar: score general (gauge o porcentaje), clasificación
(Excelente/Bueno/Regular/Deficiente), gráfico de scores por dimensión,
lista de fortalezas, lista de debilidades.

Figura 21. Resultado detallado de evaluación de CV

Nota: Vista de resultados que presenta el match score total, la clasificación del candidato, un desglose visual por dimensión (radar/barras) y las principales fortalezas y debilidades.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del HISTORIAL DE EVALUACIONES (HistoryView.vue).
Debe mostrar: lista de evaluaciones previas con fecha, perfil evaluado,
score obtenido, clasificación.

Figura 22. Historial de evaluaciones del usuario

Nota: Vista que lista las evaluaciones previas del usuario con fecha, perfil institucional evaluado, score de compatibilidad y clasificación obtenida.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.3.7. Código Fuente del Módulo (Incremento del Producto)

@router.post("/evaluate-cv", response_model=CVEvaluationResponse)

async def evaluate_cv(request: CVEvaluationRequest,

current_user = Depends(get_current_user_optional),

ml_service = Depends(verify_ml_model_loaded)):

# 1. Extraer CV con Gemini

gemini_output = ml_service.extract_cv_with_gemini(request.cv_file)

# 2. Cargar perfil institucional

profile = ml_service.load_institutional_profile(

request.institutional_profile_id)

# 3. Evaluar CV (Feature Engineering + Ridge)

evaluation = ml_service.evaluate_cv(gemini_output, profile)

# 4. Guardar si usuario autenticado

evaluation_id = None

if current_user:

evaluation_id = ml_service.save_evaluation(

user_id=current_user['user_id'],

profile_id=request.institutional_profile_id,

evaluation_result=evaluation,

gemini_extraction=gemini_output)

return CVEvaluationResponse(

match_score=evaluation['match_score'],

classification=evaluation['classification'],

cv_scores=evaluation['cv_scores'],

top_strengths=evaluation['top_strengths'],

top_weaknesses=evaluation['top_weaknesses'], ...)

Figura 23. Endpoint de evaluación de CV con ML (ml_predictions.py)

Nota: Endpoint POST /api/ml/evaluate-cv que orquesta el pipeline completo: extracción con Gemini, feature engineering, predicción Ridge y almacenamiento de resultados.

Fuente: Elaboración propia

def extract_features(gemini_output, institutional_config):

# PASO 1: Extraer datos del CV

cv_hard_skills = extract_hard_skills_from_gemini(gemini_output)

cv_soft_skills = extract_soft_skills_from_gemini(gemini_output)

cv_education = extract_education_from_gemini(gemini_output)

cv_experience = extract_experience_from_gemini(gemini_output)

cv_languages = extract_languages_from_gemini(gemini_output)

# PASO 2: Extraer requisitos institucionales

requirements = institutional_config.get('requirements', {})

weights = institutional_config.get('weights', {})

# PASO 3: Calcular scores individuales [0-1]

hard_result = calculate_hard_skills_score(cv_hard_skills, ...)

soft_result = calculate_soft_skills_score(cv_soft_skills, ...)

edu_result = calculate_education_score(cv_education, ...)

exp_result = calculate_experience_score_from_cv(cv_experience, ...)

lang_result = calculate_languages_score_from_cv(cv_languages, ...)

# PASO 4: Construir vector de 18 features

feature_vector = [

hard_result['score'], soft_result['score'],  # 0-1

exp_result['score'], edu_result['score'],    # 2-3

lang_result['score'],                         # 4

*weights.values(),                            # 5-9

*(s*w for s,w in zip(scores, weights)),      # 10-14

exp_result['total_years'],                    # 15

min_experience_years,                         # 16

exp_result['total_years'] - min_years         # 17

]

return {'feature_vector': feature_vector,

'cv_scores': cv_scores, ...}

Figura 24. Feature Extractor: construcción del vector de 18 features (feature_extractor.py)

Nota: Función principal del módulo de feature engineering que orquesta los 5 scorers especializados y construye el vector numérico de 18 dimensiones para el modelo Ridge.

Fuente: Elaboración propia

def calculate_hard_skills_score(cv_skills, required_skills,

preferred_skills):

# Normalizar (minúsculas, sinónimos)

cv_norm = {normalize(s) for s in cv_skills}

req_norm = {normalize(s) for s in required_skills}

# Jaccard: intersección / unión

if req_norm:

matched = cv_norm & req_norm

required_ratio = len(matched) / len(req_norm)

else:

required_ratio = 1.0

# TF-IDF para skills preferidos

pref_norm = {normalize(s) for s in preferred_skills}

pref_matched = cv_norm & pref_norm

preferred_ratio = len(pref_matched) / max(len(pref_norm), 1)

# Score final: 70% required + 30% preferred

score = 0.7 * required_ratio + 0.3 * preferred_ratio

return {'score': min(score, 1.0), 'matched_required': matched,

'missing_required': req_norm - cv_norm, ...}

Figura 25. Scorer de habilidades técnicas con Jaccard y TF-IDF (hard_skills_scorer.py)

Nota: Función que calcula el score de habilidades técnicas combinando similitud Jaccard para skills requeridos (70%) y TF-IDF para skills preferidos (30%).

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.3.8. Resultado de Pruebas Unitarias

| ID Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-3.01 | Hard Skills Scorer: matching parcial | CV: [Python, React, SQL], Req: [Python, Java, SQL] | Score entre 0.5-0.8, matched: [Python, SQL] | Aprobado |
| PU-3.02 | Hard Skills Scorer: matching total | CV contiene todos los required | Score >= 0.7 | Aprobado |
| PU-3.03 | Soft Skills Scorer: categorización | CV: [Liderazgo, Comunicación], Req: [Trabajo en equipo] | Score > 0, categorías correctas | Aprobado |
| PU-3.04 | Education Scorer: nivel superior | CV: Ingeniería, Req: Licenciatura | Score = 1.0, meets_requirement = True | Aprobado |
| PU-3.05 | Education Scorer: nivel inferior | CV: Técnico, Req: Maestría | Score < 1.0, meets_requirement = False | Aprobado |
| PU-3.06 | Experience Scorer: supera mínimo | CV: 3 años, Req: 1.5 años | Score alto, meets_minimum = True | Aprobado |
| PU-3.07 | Languages Scorer: matching | CV: [Español, Inglés B2], Req: [Inglés] | Score > 0, matched: [Inglés] | Aprobado |
| PU-3.08 | Feature Extractor: vector completo | CV ejemplo + config institucional | Vector de 18 features numéricos | Aprobado |
| PU-3.09 | Feature Extractor: score ponderado | Features extraídos | Score final entre 0 y 1 | Aprobado |
| PU-3.10 | Clasificación: Excelente (>0.8) | Score = 0.85 | Clasificación = 'APTO' | Aprobado |
| PU-3.11 | Clasificación: Deficiente (<0.4) | Score = 0.25 | Clasificación = 'NO_APTO' | Aprobado |
| PU-3.12 | Endpoint evaluate-cv completo | PDF base64 + profile_id | match_score, classification, cv_scores | Aprobado |
| PU-3.13 | Modelo Ridge: predicción | Vector 18 features | Predicción [0-1] numérica | Aprobado |
| PU-3.14 | Historial de evaluaciones | GET /api/ml/user-evaluations | Lista de evaluaciones previas | Aprobado |

Tabla 24. Resultados de pruebas unitarias – Sprint 3

Nota: Se ejecutaron 14 pruebas unitarias cubriendo los 5 scorers individuales, el feature extractor, la clasificación, el endpoint completo y el modelo Ridge. Todas las pruebas pasaron exitosamente.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la terminal ejecutando test_feature_engineering.py.
El script muestra los resultados de cada scorer y el resultado final.
Comando: python backend/tests/test_feature_engineering.py
Debe verse: 'TODAS LAS PRUEBAS PASARON EXITOSAMENTE'

Figura 26. Ejecución de pruebas unitarias del Sprint 3 (Feature Engineering)

Nota: Captura de la terminal mostrando la ejecución exitosa del script de pruebas test_feature_engineering.py con resultados de los 5 scorers y el feature extractor completo.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.3.9. Bitácora de Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/10/2025 | Se añadió tarea: generación de datos sintéticos | No se disponía de datos históricos reales para entrenar el modelo Ridge | Alto: +12h de trabajo en generación y validación |
| 27/10/2025 | Se aumentó estimación de HardSkillsScorer de 8h a 10h | La implementación de TF-IDF requirió investigación adicional sobre sklearn | Bajo: +2h |
| 30/10/2025 | Se añadió evaluación sin autenticación | Se identificó que la evaluación ad-hoc debe estar disponible para usuarios no registrados como demo | Medio: +4h (get_current_user_optional) |
| 05/11/2025 | Se añadió caché de perfiles institucionales (5 min) | Múltiples evaluaciones consecutivas consultaban la BD innecesariamente | Bajo: +3h mejora de rendimiento |
| 07/11/2025 | Se incrementó de 12 a 14 pruebas unitarias | Se añadieron pruebas para clasificación y modelo Ridge que no estaban inicialmente planificadas | Bajo: +4h |

Tabla 25. Bitácora de cambios al Sprint Backlog – Sprint 3

Nota: Los cambios principales se debieron a la necesidad de datos sintéticos para entrenamiento y a la habilitación de evaluación sin autenticación como funcionalidad de demostración.

Fuente: Elaboración propia