# 3.5. Desarrollo de Sprints (Continuación)

Continuación de la documentación de sprints del proyecto. Este documento cubre los Sprints 4, 5 y 6 que completan el desarrollo del sistema.

Desarrollador: Ivan Condori Choquehuanca

Período: 10/11/2025 – 08/02/2026

# 3.5.4. Sprint 4: Gestión de Oferta Laboral

El Sprint 4 se desarrolló del 10/11/2025 al 30/11/2025 y se centró en la implementación del módulo de Gestión de Ofertas Laborales, que permite a los administradores y operadores crear, editar, activar, desactivar y consultar ofertas de pasantías y empleos. Las ofertas se vinculan a perfiles institucionales y constituyen la base sobre la cual el sistema de recomendaciones del Sprint posterior opera. Se implementó soft delete, filtrado por tipo/sector/estado, paginación y estadísticas.

## 3.5.4.1. Sprint Backlog

A continuación se presenta el Sprint Backlog con las historias de usuario y tareas planificadas para el módulo de Gestión de Ofertas Laborales.

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable | Est. (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-17 | Como admin, quiero crear ofertas laborales para publicarlas | Diseñar formulario de creación de oferta (OfertaFormView) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 12 |
| HU-17 |  | Implementar endpoint POST /api/admin/ofertas | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-17 |  | Implementar OfertaService.create_oferta() con Singleton | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-17 |  | Crear tabla 'ofertas_laborales' en Supabase | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-17 |  | Implementar vinculación con perfil institucional (FK) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-18 | Como admin, quiero listar ofertas con filtros y paginación | Implementar endpoint GET /api/admin/ofertas con filtros | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 12 |
| HU-18 |  | Implementar filtrado por tipo (pasantía/empleo) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-18 |  | Implementar filtrado por sector y estado activo | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-18 |  | Implementar exclusión de ofertas expiradas por fecha_cierre | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-18 |  | Diseñar vista OfertasAdminView con tabla y filtros | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 14 |
| HU-19 | Como admin, quiero editar ofertas existentes | Implementar endpoint PUT /api/admin/ofertas/{id} | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-19 |  | Implementar modo edición en OfertaFormView | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-20 | Como admin, quiero desactivar/reactivar ofertas | Implementar soft delete DELETE /api/admin/ofertas/{id} | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-20 |  | Implementar reactivación POST /api/admin/ofertas/{id}/activate | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-20 |  | Implementar botones activar/desactivar en la vista | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-21 | Como admin, quiero ver estadísticas de ofertas | Implementar endpoint GET /api/admin/ofertas/stats/summary | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-21 |  | Implementar tarjetas de estadísticas en OfertasAdminView | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-22 | Como sistema, necesito enriquecer ofertas con datos institucionales | Implementar _enrich_oferta() con JOIN a institutional_profiles | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-22 |  | Implementar filtrado de ofertas por rol de usuario | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-22 |  | Implementar API frontend (ofertas.api.js) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |

Tabla 26. Sprint Backlog – Sprint 4: Gestión de Oferta Laboral

Nota: Se detallan las historias de usuario y tareas técnicas para el CRUD de ofertas laborales, incluyendo filtrado, paginación, soft delete, estadísticas y vinculación con perfiles institucionales.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.4.2. Bitácora de Identificación de Temas Importantes

| Fecha | Tema Identificado | Impacto | Decisión Tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/11/2025 | Tipos de oferta: pasantía vs empleo | Alto | Se definieron dos tipos: 'pasantia' y 'empleo'. Los estudiantes solo ven pasantías y los titulados solo ven empleos en recomendaciones. |
| 12/11/2025 | Estrategia de eliminación: soft vs hard delete | Alto | Se implementó soft delete (is_active=false) para preservar integridad referencial con evaluaciones y recomendaciones existentes. |
| 15/11/2025 | Vinculación con perfiles institucionales | Alto | Cada oferta se vincula opcionalmente a un perfil institucional mediante FK. El JOIN enriquece la oferta con institution_name y sector. |
| 18/11/2025 | Gestión de vigencia temporal | Medio | Se implementaron campos fecha_inicio y fecha_cierre. Las ofertas expiradas se excluyen por defecto pero pueden incluirse con include_expired=true. |
| 21/11/2025 | Modalidad de trabajo | Medio | Se definieron 3 modalidades: presencial, remoto, híbrido. Campo opcional que enriquece la información de la oferta. |
| 25/11/2025 | Campos de la oferta laboral | Medio | Se definieron: titulo, descripcion, tipo, modalidad, ubicacion, requisitos_especificos (JSONB), cupos_disponibles, fecha_inicio, fecha_cierre. |
| 28/11/2025 | Estadísticas del dashboard de ofertas | Bajo | Se implementaron 5 métricas: pasantías activas, empleos activos, ofertas expiradas, ofertas inactivas y total activas. |

Tabla 27. Bitácora de temas importantes – Sprint 4

Nota: Registro de decisiones técnicas durante el desarrollo del módulo de ofertas laborales, incluyendo tipos, soft delete, vinculación institucional y gestión de vigencia.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.4.3. Actualización de la Tabla de Tareas

| Tarea | Estado | Horas Est. | Horas Real | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear tabla ofertas_laborales en Supabase | Completado | 4 | 3 | Incluye FK a institutional_profiles |
| OfertaService (Singleton completo) | Completado | 26 | 28 | CRUD + estadísticas + enrich |
| Endpoint POST /api/admin/ofertas | Completado | 10 | 10 | Creación con vinculación institucional |
| Endpoint GET /api/admin/ofertas (listado) | Completado | 12 | 14 | Filtros + paginación + JOIN |
| Endpoint PUT /api/admin/ofertas/{id} | Completado | 8 | 7 | Solo campos permitidos |
| Endpoint DELETE (soft delete) | Completado | 6 | 5 | Marca is_active=false |
| Endpoint POST /activate | Completado | 4 | 4 | Reactivación |
| Endpoint GET /stats/summary | Completado | 6 | 7 | 5 métricas agregadas |
| OfertaFormView (crear/editar) | Completado | 20 | 22 | Dropdown de perfiles institucionales |
| OfertasAdminView (listado) | Completado | 14 | 16 | Tabla + filtros + tarjetas stats |
| ofertas.api.js (API frontend) | Completado | 4 | 3 | 7 funciones de API |
| Filtrado por rol de usuario | Completado | 6 | 6 | estudiante→pasantía, titulado→empleo |

Tabla 28. Actualización de tareas – Sprint 4

Nota: Total estimado: 120h, Total real: 125h. Desviación: +4.2%. El listado con filtros y la vista frontend requirieron ajustes adicionales.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.4.4. Diagrama de Caso de Uso Expandido del Módulo

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del diagrama de caso de uso del módulo de Gestión de Ofertas.
Actores: Administrador/Operador, Sistema.
Casos de uso: Crear Oferta, Listar Ofertas (con filtros), Editar Oferta,
Desactivar Oferta (soft delete), Reactivar Oferta, Ver Estadísticas de Ofertas,
Vincular a Perfil Institucional, Filtrar por Tipo/Sector/Estado,
Enriquecer Oferta con Datos Institucionales (sistema).

Figura 27. Diagrama de caso de uso expandido – Módulo de Gestión de Ofertas Laborales

Nota: El diagrama muestra las operaciones CRUD sobre ofertas laborales, incluyendo la vinculación con perfiles institucionales y el filtrado por tipo, sector y estado.

Fuente: Elaboración propia

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-17: Crear Oferta Laboral |
| Actor Principal | Administrador / Operador |
| Precondiciones | El usuario tiene rol administrador u operador. Opcionalmente existe un perfil institucional para vincular. |
| Postcondiciones | Se crea un registro en ofertas_laborales con is_active=true, vinculado opcionalmente a un perfil institucional. |
| Flujo Principal | 1. El admin accede al formulario de nueva oferta 2. Completa los campos: título (requerido), tipo (requerido: pasantía/empleo) 3. Opcionalmente: descripción, modalidad, ubicación, fechas, cupos 4. Selecciona un perfil institucional del dropdown (opcional) 5. El sistema valida los campos requeridos 6. Se inserta el registro con created_by = user_id del admin 7. Se enriquece la respuesta con datos del perfil institucional (JOIN) 8. Se redirige al listado de ofertas |
| Flujo Alternativo | 2a. Título vacío → Error 400: campo requerido 2b. Tipo inválido → Error 400: debe ser pasantia o empleo 4a. Perfil institucional no existe → Se crea sin vinculación |

Tabla 29. Caso de uso expandido CU-17: Crear Oferta Laboral

Nota: Descripción del flujo para la creación de una oferta laboral con vinculación opcional a un perfil institucional y asignación automática del creador.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.4.5. Diseño de la Colección y Documentos

El Sprint 4 introduce la tabla 'ofertas_laborales' que almacena las ofertas de pasantías y empleos publicadas por los administradores.

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY, auto-generado | Identificador único de la oferta |
| institutional_profile_id | UUID | FK → institutional_profiles(id), NULLABLE | Perfil institucional vinculado (opcional) |
| titulo | TEXT | NOT NULL | Título de la oferta laboral |
| descripcion | TEXT | NULLABLE | Descripción detallada de la oferta |
| tipo | TEXT | NOT NULL | Tipo: 'pasantia' o 'empleo' |
| modalidad | TEXT | NULLABLE | Modalidad: 'presencial', 'remoto', 'hibrido' |
| ubicacion | TEXT | NULLABLE | Ubicación geográfica del puesto |
| requisitos_especificos | JSONB | DEFAULT '{}' | Requisitos adicionales en formato flexible |
| is_active | BOOLEAN | DEFAULT true | Estado activo/inactivo (soft delete) |
| fecha_inicio | DATE | NULLABLE | Fecha de inicio de vigencia |
| fecha_cierre | DATE | NULLABLE | Fecha de cierre de la oferta |
| cupos_disponibles | INTEGER | DEFAULT 1 | Número de vacantes disponibles |
| created_by | UUID | FK → usuarios(id) | Administrador que creó la oferta |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de creación |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de última actualización |

Tabla 30. Estructura de la tabla 'ofertas_laborales'

Nota: Tabla que almacena las ofertas de pasantías y empleos. Utiliza soft delete (is_active) para preservar integridad referencial. Se vincula opcionalmente a institutional_profiles para heredar sector y nombre de institución mediante JOIN.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.4.6. Diseño e Interfaz del Módulo (Mockups)

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de OfertasAdminView.vue.
Debe mostrar: tarjetas de estadísticas (pasantías activas, empleos activos,
expiradas, inactivas), filtros (tipo, estado, incluir expiradas),
tabla con columnas (Oferta, Tipo, Institución, Estado, Vigencia, Acciones),
paginación inferior.

Figura 28. Vista administrativa de gestión de ofertas laborales

Nota: Panel principal de gestión de ofertas que muestra estadísticas resumidas en tarjetas, filtros por tipo y estado, tabla paginada con acciones de edición y activación/desactivación.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de OfertaFormView.vue en modo CREACIÓN.
Debe mostrar: campos título, descripción, tipo (dropdown pasantía/empleo),
modalidad, ubicación, perfil institucional (dropdown), fecha inicio,
fecha cierre, cupos disponibles, botón Guardar.

Figura 29. Formulario de creación de oferta laboral

Nota: Formulario para crear una nueva oferta laboral con selección de tipo, modalidad, vinculación a perfil institucional y configuración de vigencia temporal.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de OfertaFormView.vue en modo EDICIÓN.
Debe mostrar: los mismos campos prellenados con datos existentes,
toggle de estado activo/inactivo visible solo en edición.

Figura 30. Formulario de edición de oferta laboral existente

Nota: Formulario de edición con los datos precargados de la oferta seleccionada. En modo edición se habilita el toggle de estado activo/inactivo.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.4.7. Código Fuente del Módulo (Incremento del Producto)

@router.post("", response_model=OfertaLaboralResponse, status_code=201)

async def create_oferta(

data: OfertaLaboralCreate,

admin_user: dict = Depends(verify_operator_access)

):

oferta_service = get_oferta_service()

oferta = oferta_service.create_oferta(

data.model_dump(),

created_by=admin_user['user_id']

)

return OfertaLaboralResponse(

id=oferta['id'],

institutional_profile_id=oferta.get('institutional_profile_id'),

institution_name=oferta.get('institution_name'),

sector=oferta.get('sector'),

titulo=oferta['titulo'],

tipo=oferta['tipo'],

modalidad=oferta.get('modalidad'),

is_active=oferta['is_active'],

fecha_inicio=oferta.get('fecha_inicio'),

fecha_cierre=oferta.get('fecha_cierre'),

cupos_disponibles=oferta.get('cupos_disponibles', 1),

created_by=oferta.get('created_by'), ...)

Figura 31. Endpoint de creación de oferta laboral (ofertas.py)

Nota: Endpoint POST /api/admin/ofertas que crea una nueva oferta vinculada opcionalmente a un perfil institucional. Solo accesible para administradores y operadores.

Fuente: Elaboración propia

class OfertaService:

_instance = None  # Singleton

def create_oferta(self, data: Dict, created_by: str) -> Dict:

oferta_data = {

'institutional_profile_id': data.get('institutional_profile_id'),

'titulo': data['titulo'],

'descripcion': data.get('descripcion'),

'tipo': data['tipo'],  # 'pasantia' o 'empleo'

'modalidad': data.get('modalidad'),

'ubicacion': data.get('ubicacion'),

'requisitos_especificos': data.get('requisitos_especificos', {}),

'is_active': True,

'fecha_inicio': data.get('fecha_inicio'),

'fecha_cierre': data.get('fecha_cierre'),

'cupos_disponibles': data.get('cupos_disponibles', 1),

'created_by': created_by

}

response = supabase.table("ofertas_laborales")\

.insert(oferta_data).execute()

return self._enrich_oferta(response.data[0])

def list_ofertas(self, tipo=None, is_active=None, sector=None,

include_expired=False, page=1, page_size=20):

query = supabase.table("ofertas_laborales")\

.select("*, institutional_profiles(institution_name, sector)",

count="exact")

if tipo: query = query.eq("tipo", tipo)

if is_active is not None: query = query.eq("is_active", is_active)

if not include_expired:

today = date.today().isoformat()

query = query.or_(f"fecha_cierre.is.null,fecha_cierre.gte.{today}")

query = query.order("created_at", desc=True)

offset = (page - 1) * page_size

query = query.range(offset, offset + page_size - 1)

response = query.execute()

return {'ofertas': [self._enrich_oferta(o) for o in response.data],

'total': response.count, ...}

def delete_oferta(self, oferta_id: str) -> bool:

"""Soft delete: marca is_active=False"""

response = supabase.table("ofertas_laborales")\

.update({'is_active': False,

'updated_at': datetime.utcnow().isoformat()})\

.eq("id", oferta_id).execute()

return bool(response.data)

def _enrich_oferta(self, oferta: Dict) -> Dict:

inst_profile = oferta.pop('institutional_profiles', None) or {}

return {**oferta,

'institution_name': inst_profile.get('institution_name'),

'sector': inst_profile.get('sector')}

Figura 32. OfertaService: servicio CRUD de ofertas laborales (oferta_service.py)

Nota: Servicio Singleton que gestiona el ciclo de vida de las ofertas laborales, incluyendo creación con vinculación institucional, listado con filtros, soft delete y enriquecimiento de datos mediante JOIN con la tabla institutional_profiles.

Fuente: Elaboración propia

def get_statistics(self) -> Dict:

pasantias = supabase.table("ofertas_laborales")\

.select("id", count="exact")\

.eq("tipo", "pasantia").eq("is_active", True).execute()

empleos = supabase.table("ofertas_laborales")\

.select("id", count="exact")\

.eq("tipo", "empleo").eq("is_active", True).execute()

today = date.today().isoformat()

expiradas = supabase.table("ofertas_laborales")\

.select("id", count="exact")\

.lt("fecha_cierre", today).execute()

inactivas = supabase.table("ofertas_laborales")\

.select("id", count="exact")\

.eq("is_active", False).execute()

return {

'pasantias_activas': pasantias.count or 0,

'empleos_activos': empleos.count or 0,

'ofertas_expiradas': expiradas.count or 0,

'ofertas_inactivas': inactivas.count or 0,

'total_activas': (pasantias.count or 0) + (empleos.count or 0)

}

Figura 33. Estadísticas de ofertas laborales (oferta_service.py)

Nota: Método que calcula métricas agregadas de ofertas laborales: pasantías activas, empleos activos, ofertas expiradas por fecha de cierre y ofertas desactivadas.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.4.8. Resultado de Pruebas Unitarias

| ID Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-4.01 | Crear oferta de pasantía | titulo, tipo='pasantia', datos válidos | Oferta creada + status 201 + is_active=true | Aprobado |
| PU-4.02 | Crear oferta de empleo con perfil institucional | tipo='empleo' + institutional_profile_id | Oferta con institution_name y sector enriched | Aprobado |
| PU-4.03 | Crear oferta sin título (requerido) | tipo válido, titulo vacío | Error 400: campo requerido | Aprobado |
| PU-4.04 | Listar ofertas sin filtros | GET /api/admin/ofertas | Lista paginada con ofertas activas no expiradas | Aprobado |
| PU-4.05 | Listar ofertas filtradas por tipo | tipo='pasantia' | Solo ofertas de tipo pasantía | Aprobado |
| PU-4.06 | Listar ofertas incluyendo expiradas | include_expired=true | Incluye ofertas con fecha_cierre pasada | Aprobado |
| PU-4.07 | Editar oferta existente | PUT con nuevo título y descripción | Campos actualizados + updated_at cambiado | Aprobado |
| PU-4.08 | Desactivar oferta (soft delete) | DELETE /api/admin/ofertas/{id} | is_active=false, registro preservado | Aprobado |
| PU-4.09 | Reactivar oferta desactivada | POST /api/admin/ofertas/{id}/activate | is_active=true | Aprobado |
| PU-4.10 | Obtener estadísticas | GET /api/admin/ofertas/stats/summary | JSON con 5 métricas numéricas | Aprobado |
| PU-4.11 | Acceso sin rol admin/operador | Token con rol='estudiante' | Error 403: Acceso denegado | Aprobado |
| PU-4.12 | Oferta no encontrada | GET con ID inexistente | Error 404: Oferta no encontrada | Aprobado |

Tabla 31. Resultados de pruebas unitarias – Sprint 4

Nota: Se ejecutaron 12 pruebas unitarias cubriendo CRUD completo, filtrado, soft delete, estadísticas y control de acceso. Todas las pruebas pasaron exitosamente.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la terminal ejecutando las pruebas del Sprint 4.
Puede ser pytest o pruebas manuales con Postman/Thunder Client
mostrando los endpoints respondiendo correctamente.

Figura 34. Ejecución de pruebas unitarias del Sprint 4

Nota: Captura de la terminal mostrando la ejecución exitosa de las pruebas unitarias del módulo de Gestión de Ofertas Laborales.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.4.9. Bitácora de Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/11/2025 | Se añadió soft delete en lugar de hard delete | Preservar integridad con evaluaciones y recomendaciones existentes | Medio: +6h (endpoint activate + lógica adicional) |
| 18/11/2025 | Se añadió endpoint de estadísticas /stats/summary | El dashboard admin requiere métricas resumidas de ofertas | Bajo: +12h (endpoint + tarjetas frontend) |
| 22/11/2025 | Se añadió campo 'modalidad' (presencial/remoto/híbrido) | Requisito identificado durante revisión con tutor | Bajo: +4h (campo en BD + formulario) |
| 26/11/2025 | Se implementó enriquecimiento con JOIN | Las ofertas necesitan mostrar el nombre de la institución sin consulta extra | Medio: +6h (_enrich_oferta + JOIN en queries) |

Tabla 32. Bitácora de cambios al Sprint Backlog – Sprint 4

Nota: Los cambios principales se debieron a la estrategia de soft delete y a requisitos adicionales de estadísticas y modalidad de trabajo.

Fuente: Elaboración propia

# 3.5.5. Sprint 5: Perfiles Institucionales

El Sprint 5 se desarrolló del 01/12/2025 al 21/12/2025 y se centró en la implementación del módulo de Perfiles Institucionales, que permite a los administradores crear y gestionar los perfiles de evaluación que definen los pesos, requisitos y umbrales de clasificación para cada institución/empresa. Estos perfiles constituyen la configuración central del sistema de matching ML, ya que determinan qué habilidades, nivel educativo, experiencia e idiomas se priorizan al evaluar candidatos.

## 3.5.5.1. Sprint Backlog

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable | Est. (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-23 | Como admin, quiero crear perfiles institucionales de evaluación | Diseñar ProfileFormView con secciones (info, pesos, umbrales, requisitos) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 16 |
| HU-23 |  | Implementar endpoint POST /api/admin/institutional-profiles | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 12 |
| HU-23 |  | Implementar validación de pesos (deben sumar 1.0) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-23 |  | Implementar validación de umbrales (apto > considerado) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 3 |
| HU-23 |  | Crear tabla 'institutional_profiles' en Supabase | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-23 |  | Implementar validación de nombre único de institución | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 3 |
| HU-24 | Como admin, quiero listar y buscar perfiles institucionales | Implementar endpoint GET /api/admin/institutional-profiles | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-24 |  | Implementar filtrado por sector y estado activo/inactivo | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-24 |  | Diseñar ProfilesAdminView con tarjetas y búsqueda | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 14 |
| HU-25 | Como admin, quiero editar perfiles institucionales | Implementar endpoint PUT /api/admin/institutional-profiles/{id} | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-25 |  | Implementar modo edición en ProfileFormView | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-25 |  | Implementar invalidación de caché ML al modificar perfil | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-26 | Como admin, quiero desactivar/reactivar perfiles | Implementar soft delete DELETE /api/admin/institutional-profiles/{id} | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-26 |  | Implementar reactivación POST /{id}/activate | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-27 | Como admin, quiero consultar sectores disponibles | Implementar endpoint GET /api/admin/sectors | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-27 |  | Implementar sectores predefinidos + opción 'Otro' | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-28 | Como sistema, necesito esquemas de validación robustos | Implementar InstitutionalWeights (validación suma=1.0) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-28 |  | Implementar InstitutionalRequirements (skills, educación, exp) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-28 |  | Implementar InstitutionalThresholds (validación apto>considerado) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-28 |  | Implementar API frontend (profiles.api.js) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |

Tabla 33. Sprint Backlog – Sprint 5: Perfiles Institucionales

Nota: Se detallan las historias de usuario y tareas para el CRUD de perfiles institucionales, incluyendo validación de pesos, umbrales, requisitos e invalidación de caché ML.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.5.2. Bitácora de Identificación de Temas Importantes

| Fecha | Tema Identificado | Impacto | Decisión Tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/12/2025 | Validación de pesos institucionales | Alto | Los pesos de las 5 dimensiones (hard_skills, soft_skills, experience, education, languages) deben sumar exactamente 1.0 (tolerancia 0.01). Se implementó validador Pydantic. |
| 03/12/2025 | Estructura de requisitos como JSONB | Alto | Se almacenan requisitos en JSONB: required_skills[], preferred_skills[], min_experience_years, required_education_level, required_languages[]. Permite flexibilidad sin migraciones. |
| 06/12/2025 | Umbrales de clasificación | Alto | Cada perfil define sus propios umbrales: 'apto' (default 0.70) y 'considerado' (default 0.50). Se valida que apto > considerado para consistencia. |
| 09/12/2025 | Invalidación de caché ML | Alto | Al crear, editar o eliminar un perfil institucional, se invalida la caché del MLIntegrationService (TTL 5 min) para que las evaluaciones usen datos actualizados. |
| 12/12/2025 | Sectores predefinidos | Medio | Se definieron 11 sectores: Tecnología, Finanzas, Salud, Educación, Construcción, Comercio, Servicios, Industria, Gobierno, ONG, Otro. Con opción personalizada. |
| 15/12/2025 | Unicidad del nombre de institución | Medio | Se valida que no existan dos perfiles con el mismo institution_name para evitar duplicados y confusión. |
| 18/12/2025 | Autocompletado de skills y idiomas | Bajo | El formulario incluye listas de autocompletado con skills comunes (Python, React, SQL...) e idiomas frecuentes para agilizar la creación. |

Tabla 34. Bitácora de temas importantes – Sprint 5

Nota: Registro de decisiones técnicas para los perfiles institucionales, incluyendo validaciones de pesos/umbrales, estructura JSONB y la invalidación de caché ML.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.5.3. Actualización de la Tabla de Tareas

| Tarea | Estado | Horas Est. | Horas Real | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear tabla institutional_profiles en Supabase | Completado | 4 | 4 | JSONB para weights, requirements, thresholds |
| Endpoint POST (crear perfil) | Completado | 12 | 14 | Validación nombre único + pesos + umbrales |
| Endpoint GET (listar perfiles) | Completado | 8 | 8 | Filtro por sector y activo/inactivo |
| Endpoint GET /{id} (detalle) | Completado | 4 | 3 | — |
| Endpoint PUT (editar perfil) | Completado | 10 | 12 | Validación nombre único al cambiar |
| Endpoint DELETE (soft delete) | Completado | 6 | 5 | is_active=false |
| Endpoint POST /{id}/activate | Completado | 4 | 4 | Validación de estado previo |
| Endpoint GET /sectors | Completado | 4 | 3 | Lista sectores únicos activos |
| Invalidación caché MLIntegrationService | Completado | 6 | 7 | invalidate_cache() en create/update/delete |
| Schemas Pydantic (Weights, Requirements, Thresholds) | Completado | 16 | 18 | Validadores custom suma=1.0 y apto>considerado |
| ProfileFormView (666 líneas) | Completado | 24 | 28 | 4 secciones + autocompletado + normalización |
| ProfilesAdminView (352 líneas) | Completado | 14 | 15 | Tarjetas + búsqueda + filtro sector |
| profiles.api.js | Completado | 4 | 3 | 7 funciones de API |

Tabla 35. Actualización de tareas – Sprint 5

Nota: Total estimado: 116h, Total real: 124h. Desviación: +6.9%. El formulario de creación/edición fue el componente más complejo del sprint.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.5.4. Diagrama de Caso de Uso Expandido del Módulo

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del diagrama de caso de uso del módulo de Perfiles Institucionales.
Actores: Administrador/Operador, MLIntegrationService (sistema).
Casos de uso: Crear Perfil Institucional, Listar Perfiles, Editar Perfil,
Desactivar Perfil, Reactivar Perfil, Consultar Sectores,
Validar Pesos (sistema), Validar Umbrales (sistema),
Invalidar Caché ML (sistema).

Figura 35. Diagrama de caso de uso expandido – Módulo de Perfiles Institucionales

Nota: El diagrama muestra la gestión de perfiles de evaluación institucional, incluyendo validaciones de pesos y umbrales, y la invalidación automática de caché ML.

Fuente: Elaboración propia

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-23: Crear Perfil Institucional |
| Actor Principal | Administrador / Operador |
| Precondiciones | El usuario tiene rol administrador u operador. No existe un perfil con el mismo nombre. |
| Postcondiciones | Se crea un registro en institutional_profiles con pesos validados, umbrales configurados y caché ML invalidada. |
| Flujo Principal | 1. El admin accede al formulario de nuevo perfil institucional 2. Completa información básica: nombre (único), sector, descripción 3. Configura pesos de evaluación (5 dimensiones, deben sumar 100%) 4. Configura umbrales: apto (default 70%) y considerado (default 50%) 5. Define requisitos: skills requeridos/preferidos, educación, experiencia, idiomas 6. El sistema valida: nombre único, pesos=1.0, apto>considerado 7. Se inserta en BD con created_by y timestamps 8. Se invalida la caché del MLIntegrationService 9. Se redirige al listado de perfiles |
| Flujo Alternativo | 2a. Nombre duplicado → Error 400: 'Ya existe un perfil con ese nombre' 3a. Pesos no suman 1.0 → Error 400: validación de pesos 4a. Apto <= considerado → Error 400: validación de umbrales |

Tabla 36. Caso de uso expandido CU-23: Crear Perfil Institucional

Nota: Descripción del flujo para crear un perfil de evaluación con validación de pesos, umbrales y requisitos. La invalidación de caché ML garantiza consistencia.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.5.5. Diseño de la Colección y Documentos

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY, auto-generado | Identificador único del perfil |
| institution_name | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Nombre de la institución/empresa |
| sector | TEXT | NOT NULL | Sector: Tecnología, Finanzas, Salud, etc. |
| description | TEXT | NULLABLE | Descripción del perfil institucional |
| weights | JSONB | NOT NULL | Pesos de evaluación (5 dimensiones, deben sumar 1.0) |
| requirements | JSONB | NOT NULL | Requisitos: skills, educación, experiencia, idiomas |
| thresholds | JSONB | DEFAULT '{"apto":0.70,"considerado":0.50}' | Umbrales de clasificación |
| is_active | BOOLEAN | DEFAULT true | Estado activo/inactivo (soft delete) |
| created_by | UUID | FK → usuarios(id), NULLABLE | Admin que creó el perfil |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de creación |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de última actualización |

Tabla 37. Estructura de la tabla 'institutional_profiles'

Nota: Tabla que almacena la configuración de evaluación por institución. Los campos JSONB permiten configuraciones flexibles de pesos, requisitos y umbrales sin migraciones de esquema.

Fuente: Elaboración propia

| Campo JSONB | Tipo | Rango | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| weights.hard_skills | float | 0.0 - 1.0 | Peso de habilidades técnicas en la evaluación |
| weights.soft_skills | float | 0.0 - 1.0 | Peso de habilidades blandas |
| weights.experience | float | 0.0 - 1.0 | Peso de experiencia laboral |
| weights.education | float | 0.0 - 1.0 | Peso de formación académica |
| weights.languages | float | 0.0 - 1.0 | Peso de idiomas |
| Σ weights | float | = 1.0 | La suma de los 5 pesos debe ser exactamente 1.0 |

Tabla 38. Estructura del campo JSONB 'weights' (pesos de evaluación)

Nota: Los pesos determinan la importancia relativa de cada dimensión en el cálculo del match score. Se valida que la suma sea exactamente 1.0 con tolerancia de 0.01.

Fuente: Elaboración propia

| Campo JSONB | Tipo | Ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| requirements.required_skills | Array[str] | ["Python", "SQL"] | Habilidades técnicas obligatorias |
| requirements.preferred_skills | Array[str] | ["Docker", "AWS"] | Habilidades técnicas deseables |
| requirements.required_soft_skills | Array[str] | ["Liderazgo"] | Habilidades blandas requeridas |
| requirements.min_experience_years | float | 1.5 | Años mínimos de experiencia |
| requirements.required_education_level | str | "Licenciatura" | Nivel educativo mínimo |
| requirements.required_languages | Array[str] | ["Inglés"] | Idiomas requeridos |

Tabla 39. Estructura del campo JSONB 'requirements' (requisitos)

Nota: Los requisitos definen los criterios mínimos que el FeatureExtractor utiliza para calcular los scores individuales de cada dimensión del CV.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.5.6. Diseño e Interfaz del Módulo (Mockups)

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de ProfilesAdminView.vue.
Debe mostrar: barra de búsqueda por nombre/sector, filtro por sector
(dropdown), toggle 'Mostrar inactivos', tarjetas de perfiles con:
nombre institución, sector, descripción, umbrales (apto/considerado %),
desglose de pesos, botones Editar/Desactivar.

Figura 36. Vista administrativa de perfiles institucionales

Nota: Panel de gestión de perfiles institucionales con búsqueda, filtrado por sector, y tarjetas que muestran la configuración de pesos y umbrales de cada perfil.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de ProfileFormView.vue sección INFORMACIÓN BÁSICA.
Debe mostrar: campo nombre institución, selector de sector
(dropdown con 11 opciones + Otro), campo descripción.

Figura 37. Formulario de perfil institucional – Sección información básica

Nota: Primera sección del formulario que recoge el nombre único de la institución, el sector de actividad y una descripción opcional.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de ProfileFormView.vue sección PESOS DE EVALUACIÓN.
Debe mostrar: 5 sliders o inputs numéricos (hard_skills, soft_skills,
experience, education, languages) con porcentajes que suman 100%,
botón 'Normalizar' para ajustar automáticamente.

Figura 38. Formulario de perfil institucional – Sección pesos de evaluación

Nota: Configuración de los pesos ponderados para las 5 dimensiones de evaluación. Incluye botón de normalización automática para ajustar al 100%.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de ProfileFormView.vue sección REQUISITOS.
Debe mostrar: campos de skills requeridos/preferidos (con autocompletado),
nivel educativo, años de experiencia, idiomas requeridos,
botones agregar/eliminar para listas dinámicas.

Figura 39. Formulario de perfil institucional – Sección requisitos

Nota: Configuración de requisitos específicos: habilidades técnicas y blandas requeridas/preferidas, nivel educativo mínimo, años de experiencia y idiomas. Con autocompletado de skills comunes.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.5.7. Código Fuente del Módulo (Incremento del Producto)

@router.post("/institutional-profiles",

response_model=InstitutionalProfileResponse,

status_code=201)

async def create_institutional_profile(

profile: InstitutionalProfileCreate,

admin_user: dict = Depends(verify_operator_access),

ml_service: MLIntegrationService = Depends(get_ml_service_dependency)

):

# Verificar nombre único

existing = supabase.table("institutional_profiles")\

.select("id").eq("institution_name", profile.institution_name)\

.execute()

if existing.data:

raise HTTPException(400, f"Ya existe: {profile.institution_name}")

# Preparar datos con validaciones Pydantic

data = {

'institution_name': profile.institution_name,

'sector': profile.sector,

'description': profile.description,

'weights': profile.weights.model_dump(),       # Suma = 1.0

'requirements': profile.requirements.model_dump(),

'thresholds': profile.thresholds.model_dump(), # apto > considerado

'is_active': True,

'created_by': admin_user['user_id']

}

response = supabase.table("institutional_profiles")\

.insert(data).execute()

# Invalidar caché ML para usar datos actualizados

ml_service.invalidate_cache()

return InstitutionalProfileResponse(**response.data[0])

Figura 40. Endpoint de creación de perfil institucional (institutional_profiles.py)

Nota: Endpoint POST que crea un perfil con validación de nombre único, pesos que suman 1.0, umbrales consistentes e invalidación de caché del servicio ML.

Fuente: Elaboración propia

class InstitutionalWeights(BaseModel):

hard_skills: float = Field(ge=0, le=1, default=0.30)

soft_skills: float = Field(ge=0, le=1, default=0.20)

experience: float = Field(ge=0, le=1, default=0.25)

education: float = Field(ge=0, le=1, default=0.15)

languages: float = Field(ge=0, le=1, default=0.10)

@model_validator(mode='after')

def validate_weights_sum(self):

total = (self.hard_skills + self.soft_skills +

self.experience + self.education + self.languages)

if abs(total - 1.0) > 0.01:

raise ValueError(f'Los pesos deben sumar 1.0 (actual: {total})')

return self

class InstitutionalThresholds(BaseModel):

apto: float = Field(default=0.70, ge=0, le=1)

considerado: float = Field(default=0.50, ge=0, le=1)

@model_validator(mode='after')

def validate_order(self):

if self.apto <= self.considerado:

raise ValueError('Umbral apto debe ser > considerado')

return self

class InstitutionalRequirements(BaseModel):

min_experience_years: float = 0.0

required_skills: List[str] = []

preferred_skills: List[str] = []

required_education_level: str = "Licenciatura"

required_languages: List[str] = []

Figura 41. Schemas Pydantic para perfiles institucionales (ml_schemas.py)

Nota: Modelos de validación que garantizan la consistencia de los datos: pesos que suman 1.0, umbrales donde apto > considerado, y requisitos con valores por defecto sensatos.

Fuente: Elaboración propia

@router.put("/institutional-profiles/{profile_id}")

async def update_institutional_profile(

profile_id: str,

profile: InstitutionalProfileUpdate,

admin_user: dict = Depends(verify_operator_access),

ml_service: MLIntegrationService = Depends(get_ml_service_dependency)

):

# Verificar existencia

existing = supabase.table("institutional_profiles")\

.select("*").eq("id", profile_id).execute()

if not existing.data:

raise HTTPException(404, f"Perfil no encontrado: {profile_id}")

# Verificar nombre único si cambia

if profile.institution_name:

name_check = supabase.table("institutional_profiles")\

.select("id").eq("institution_name", profile.institution_name)\

.neq("id", profile_id).execute()

if name_check.data:

raise HTTPException(400, "Nombre ya existe en otro perfil")

# Actualizar campos proporcionados

update_data = {'updated_at': datetime.utcnow().isoformat()}

if profile.weights: update_data['weights'] = profile.weights.model_dump()

if profile.requirements: update_data['requirements'] = ...

if profile.thresholds: update_data['thresholds'] = ...

response = supabase.table("institutional_profiles")\

.update(update_data).eq("id", profile_id).execute()

# CRÍTICO: Invalidar caché ML

ml_service.invalidate_cache()

return InstitutionalProfileResponse(**response.data[0])

Figura 42. Endpoint de edición con invalidación de caché ML (institutional_profiles.py)

Nota: Endpoint PUT que actualiza un perfil institucional con validación de nombre único e invalida la caché del MLIntegrationService para que las evaluaciones posteriores utilicen la configuración actualizada.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.5.8. Resultado de Pruebas Unitarias

| ID Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-5.01 | Crear perfil con datos válidos | nombre, sector, pesos=1.0, umbrales válidos | Perfil creado + status 201 | Aprobado |
| PU-5.02 | Crear perfil con nombre duplicado | institution_name existente | Error 400: 'Ya existe un perfil con ese nombre' | Aprobado |
| PU-5.03 | Crear perfil con pesos que no suman 1.0 | weights total = 0.85 | Error 400: 'Los pesos deben sumar 1.0' | Aprobado |
| PU-5.04 | Crear perfil con apto <= considerado | apto=0.50, considerado=0.70 | Error 400: 'apto debe ser > considerado' | Aprobado |
| PU-5.05 | Listar perfiles activos | include_inactive=false | Solo perfiles con is_active=true | Aprobado |
| PU-5.06 | Listar perfiles con inactivos | include_inactive=true | Todos los perfiles | Aprobado |
| PU-5.07 | Filtrar por sector | sector='Tecnología' | Solo perfiles del sector seleccionado | Aprobado |
| PU-5.08 | Editar perfil: cambiar pesos | PUT con nuevos pesos válidos | Pesos actualizados + caché invalidada | Aprobado |
| PU-5.09 | Editar perfil: nombre duplicado | Cambiar a nombre existente | Error 400 | Aprobado |
| PU-5.10 | Desactivar perfil (soft delete) | DELETE /{id} | is_active=false + caché invalidada | Aprobado |
| PU-5.11 | Reactivar perfil ya activo | POST /activate en perfil activo | Error 400: 'El perfil ya está activo' | Aprobado |
| PU-5.12 | Listar sectores | GET /sectors | Lista de sectores únicos ordenados | Aprobado |
| PU-5.13 | Acceso sin rol admin | Token rol='estudiante' | Error 403: Acceso denegado | Aprobado |

Tabla 40. Resultados de pruebas unitarias – Sprint 5

Nota: Se ejecutaron 13 pruebas unitarias cubriendo CRUD, validaciones de pesos/umbrales/nombre, filtrado, soft delete e invalidación de caché. Todas las pruebas pasaron exitosamente.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la terminal ejecutando las pruebas del Sprint 5.
Puede ser pytest o pruebas con Postman mostrando respuestas exitosas
de los endpoints de perfiles institucionales.

Figura 43. Ejecución de pruebas unitarias del Sprint 5

Nota: Captura de la terminal mostrando la ejecución exitosa de las pruebas unitarias del módulo de Perfiles Institucionales.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.5.9. Bitácora de Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/12/2025 | Se añadió validación de nombre único de institución | Evitar duplicados que confundan el sistema de matching | Bajo: +3h en validación backend |
| 09/12/2025 | Se añadió invalidación de caché ML en todos los CRUD | Sin invalidar, las evaluaciones usaban datos obsoletos del perfil por hasta 5 minutos | Alto: +6h (impacto transversal en create, update, delete) |
| 12/12/2025 | Se añadieron 11 sectores predefinidos + opción 'Otro' | Estandarizar la clasificación de sectores para mejores filtros | Bajo: +4h (frontend dropdown + endpoint sectors) |
| 18/12/2025 | Se aumentó complejidad del formulario (4 secciones) | El formulario original de 2 secciones era insuficiente; se añadieron secciones de umbrales y requisitos detallados | Alto: +12h en ProfileFormView (666 líneas finales) |

Tabla 41. Bitácora de cambios al Sprint Backlog – Sprint 5

Nota: Los cambios principales se debieron a la necesidad de invalidación de caché ML y a la complejidad del formulario de configuración de perfiles institucionales.

Fuente: Elaboración propia

# 3.5.6. Sprint 6: Informes y Reportes

El Sprint 6 se desarrolló del 13/01/2026 al 08/02/2026 y se centró en la implementación del módulo de Informes y Reportes, que proporciona al administrador un dashboard analítico con visualizaciones de datos del sistema. El módulo incluye resumen de usuarios, crecimiento temporal, distribución por rol, nube de habilidades más frecuentes, estadísticas de completitud de perfiles y exportación del reporte a PDF. Adicionalmente se integraron las recomendaciones personalizadas que cierran el ciclo del sistema de intermediación.

## 3.5.6.1. Sprint Backlog

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable | Est. (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-29 | Como admin, quiero ver un resumen de usuarios registrados | Implementar endpoint GET /api/analytics/users-summary | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-29 |  | Implementar tarjetas de resumen en ReportsView | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-30 | Como admin, quiero ver el crecimiento de usuarios en el tiempo | Implementar endpoint GET /api/analytics/user-growth | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-30 |  | Implementar UserGrowthChart (Chart.js line chart) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-30 |  | Implementar agrupación dinámica (día/mes según rango) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-31 | Como admin, quiero ver la distribución de usuarios por rol | Implementar conteo por rol en users-summary | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-31 |  | Implementar UserDistributionChart (Chart.js doughnut) | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-32 | Como admin, quiero ver las habilidades más frecuentes | Implementar endpoint GET /api/analytics/skills-cloud | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-32 |  | Implementar SkillsBarChart (horizontal bars) x2 | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-32 |  | Top 15 hard skills + Top 15 soft skills | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-33 | Como admin, quiero ver estadísticas de completitud de perfiles | Implementar endpoint GET /api/analytics/profile-completion | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-33 |  | Implementar tarjetas de métricas de completitud | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-34 | Como admin, quiero filtrar reportes por rango de fechas | Implementar selector de rango (30 días, este año, personalizado) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |
| HU-34 |  | Implementar apply_date_filter() reutilizable | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-35 | Como admin, quiero exportar el reporte a PDF | Integrar html2pdf.js para exportación | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 10 |
| HU-35 |  | Implementar layout con break-before-page para PDF | Baja | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 4 |
| HU-36 | Como sistema, necesito integrar recomendaciones personalizadas | Implementar RecommendationService (Singleton) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 20 |
| HU-36 |  | Implementar endpoint GET /api/recommendations | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 12 |
| HU-36 |  | Implementar filtrado por rol (estudiante→pasantía, titulado→empleo) | Alta | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 6 |
| HU-36 |  | Implementar historial y marcado de vistas | Media | Completado | Ivan Condori Choquehuanca | 8 |

Tabla 42. Sprint Backlog – Sprint 6: Informes y Reportes

Nota: Se detallan las historias de usuario para el dashboard analítico, incluyendo resumen de usuarios, crecimiento, habilidades frecuentes, completitud de perfiles, exportación PDF y recomendaciones.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.6.2. Bitácora de Identificación de Temas Importantes

| Fecha | Tema Identificado | Impacto | Decisión Tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/01/2026 | Librería de gráficos para Vue 3 | Alto | Se eligió Chart.js con vue-chartjs por su compatibilidad con Vue 3, variedad de gráficos (line, doughnut, bar) y facilidad de personalización. |
| 15/01/2026 | Agrupación temporal dinámica | Medio | Si el rango de fechas es < 60 días, se agrupa por día; caso contrario por mes. Esto evita gráficos congestionados con muchos puntos. |
| 18/01/2026 | Filtrado de fechas reutilizable | Medio | Se implementó la función apply_date_filter() que se reutiliza en los 4 endpoints de analytics, recibiendo start_date y end_date como query params. |
| 20/01/2026 | Métricas absolutas vs en período | Medio | Total de usuarios y distribución por rol son siempre absolutos. Nuevos usuarios y crecimiento respetan el filtro de fechas. Default: últimos 30 días. |
| 23/01/2026 | Exportación a PDF | Medio | Se integró html2pdf.js que captura el contenedor HTML del dashboard y lo exporta como PDF. Se usó break-before-page CSS para separar secciones. |
| 28/01/2026 | Normalización de skills para nube | Bajo | Los skills se normalizan a minúsculas (strip + lower) antes de contarlos con Counter para evitar duplicados como 'Python' vs 'python'. |
| 02/02/2026 | Recomendaciones basadas en perfil guardado | Alto | Las recomendaciones usan el perfil profesional persistido (Sprint 2) en lugar de requerir subir el CV cada vez. Requisito: perfil >=70% completo. |

Tabla 43. Bitácora de temas importantes – Sprint 6

Nota: Registro de decisiones técnicas para el dashboard analítico, incluyendo librería de gráficos, agrupación temporal, exportación PDF y sistema de recomendaciones personalizadas.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.6.3. Actualización de la Tabla de Tareas

| Tarea | Estado | Horas Est. | Horas Real | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endpoint GET /analytics/users-summary | Completado | 8 | 8 | Total + por rol + nuevos en período |
| Endpoint GET /analytics/user-growth | Completado | 10 | 12 | Agrupación dinámica día/mes |
| Endpoint GET /analytics/skills-cloud | Completado | 8 | 9 | Counter + normalización + top 15 |
| Endpoint GET /analytics/profile-completion | Completado | 6 | 6 | Candidatos, completados, con CV |
| apply_date_filter() reutilizable | Completado | 4 | 3 | Helper para todos los endpoints |
| ReportsView.vue (321 líneas) | Completado | 18 | 20 | Layout responsive + selectores + cards |
| UserGrowthChart.vue | Completado | 8 | 7 | Line chart con fill + smooth curve |
| UserDistributionChart.vue | Completado | 6 | 5 | Doughnut chart con tooltips % |
| SkillsBarChart.vue x2 | Completado | 8 | 8 | Horizontal bars para hard y soft skills |
| Exportación PDF (html2pdf.js) | Completado | 10 | 12 | Layout + break-before-page |
| RecommendationService (Singleton) | Completado | 20 | 24 | Score all ofertas + save + history |
| Endpoint GET /api/recommendations | Completado | 12 | 14 | Filtros + rol auto + top_n |
| Endpoints historial + vistas + elegibilidad | Completado | 14 | 13 | 4 endpoints adicionales |
| Selector rango de fechas (frontend) | Completado | 8 | 7 | 30 días, este año, personalizado |

Tabla 44. Actualización de tareas – Sprint 6

Nota: Total estimado: 140h, Total real: 148h. Desviación: +5.7%. El RecommendationService y la exportación PDF requirieron tiempo adicional.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.6.4. Diagrama de Caso de Uso Expandido del Módulo

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del diagrama de caso de uso del módulo de Informes y Reportes.
Actores: Administrador/Operador, Usuario Autenticado, Sistema.
Casos de uso (Admin): Ver Resumen de Usuarios, Ver Crecimiento Temporal,
Ver Distribución por Rol, Ver Habilidades Frecuentes, Ver Completitud de Perfiles,
Filtrar por Rango de Fechas, Exportar Reporte a PDF.
Casos de uso (Usuario): Obtener Recomendaciones Personalizadas,
Ver Historial de Recomendaciones, Marcar Recomendación como Vista.
Sistema: Calcular Estadísticas, Generar Recomendaciones ML.

Figura 44. Diagrama de caso de uso expandido – Módulo de Informes y Reportes

Nota: El diagrama muestra las funcionalidades analíticas del administrador y el sistema de recomendaciones personalizadas para usuarios, cerrando el ciclo del sistema de intermediación.

Fuente: Elaboración propia

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Caso de Uso | CU-29: Consultar Dashboard de Informes |
| Actor Principal | Administrador / Operador |
| Precondiciones | El usuario tiene rol administrador u operador. |
| Postcondiciones | Se visualizan las estadísticas del sistema con gráficos interactivos. |
| Flujo Principal | 1. El admin accede a la vista de Reportes 2. Selecciona un rango de fechas (default: últimos 30 días) 3. El sistema consulta 4 endpoints de analytics en paralelo 4. Se muestran tarjetas de resumen: total usuarios, activos, completados 5. Se renderiza gráfico de crecimiento (línea temporal) 6. Se renderiza gráfico de distribución por rol (doughnut) 7. Se muestran barras horizontales de top 15 hard y soft skills 8. Opcionalmente, el admin exporta el reporte a PDF |
| Flujo Alternativo | 2a. Rango personalizado inválido → Se usa default 30 días 8a. Exportación PDF falla → Se muestra mensaje de error |

Tabla 45. Caso de uso expandido CU-29: Consultar Dashboard de Informes

Nota: Descripción del flujo del dashboard analítico con consulta paralela de endpoints, visualización con Chart.js y exportación a PDF con html2pdf.js.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.6.5. Diseño de la Colección y Documentos

El Sprint 6 introduce la tabla 'recomendaciones' para almacenar las recomendaciones generadas para cada usuario. Los endpoints de analytics consultan tablas existentes (usuarios, perfiles_profesionales) con agregaciones.

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PRIMARY KEY, auto-generado | Identificador único de la recomendación |
| usuario_id | UUID | FK → usuarios(id), NOT NULL | Usuario que recibe la recomendación |
| oferta_id | UUID | FK → ofertas_laborales(id), NOT NULL | Oferta laboral recomendada |
| match_score | NUMERIC | NOT NULL | Score de compatibilidad (0.0 a 1.0) |
| clasificacion | TEXT | NOT NULL | Clasificación: APTO, CONSIDERADO, NO_APTO |
| scores_detalle | JSONB | NOT NULL | Scores individuales por dimensión |
| fortalezas | JSONB | DEFAULT '[]' | Lista de fortalezas principales |
| debilidades | JSONB | DEFAULT '[]' | Lista de debilidades principales |
| fue_vista | BOOLEAN | DEFAULT false | Si el usuario vio la recomendación |
| vista_at | TIMESTAMPTZ | NULLABLE | Fecha en que se marcó como vista |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de generación |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT now() | Fecha de última actualización |

Tabla 46. Estructura de la tabla 'recomendaciones'

Nota: Tabla que almacena las recomendaciones personalizadas generadas por el sistema ML. Incluye scores detallados, fortalezas/debilidades y seguimiento de visualización.

Fuente: Elaboración propia

| Endpoint | Método | Parámetros | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/analytics/users-summary | GET | start_date?, end_date? | total_users, roles{}, new_users_in_period |
| /api/analytics/user-growth | GET | start_date?, end_date? | labels[], data[], grouped_by (day¦month) |
| /api/analytics/skills-cloud | GET | start_date?, end_date? | hard_skills[{name,count}], soft_skills[{name,count}] |
| /api/analytics/profile-completion | GET | start_date?, end_date? | total_candidates, profiles_completed, completion_rate |

Tabla 47. Endpoints de Analytics para el Dashboard de Informes

Nota: Los 4 endpoints de analytics soportan filtrado por rango de fechas. Por defecto retornan datos de los últimos 30 días si no se especifica rango.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.6.6. Diseño e Interfaz del Módulo (Mockups)

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de ReportsView.vue - PARTE SUPERIOR.
Debe mostrar: selector de rango de fechas (Últimos 30 días / Este año /
Personalizado), tarjetas de resumen (Total Usuarios, Perfiles Activos,
Perfiles Completados, Estudiantes vs Titulados), botón Exportar PDF.

Figura 45. Dashboard de informes – Resumen y selector de fechas

Nota: Parte superior del dashboard analítico con selector de rango temporal, tarjetas de métricas resumidas y botón de exportación a PDF.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de ReportsView.vue - GRÁFICOS.
Debe mostrar: gráfico de línea (crecimiento de usuarios),
gráfico doughnut (distribución por rol), gráficos de barras
horizontales (top hard skills y top soft skills).

Figura 46. Dashboard de informes – Gráficos de visualización

Nota: Sección de gráficos del dashboard: línea temporal de crecimiento, doughnut de distribución por rol (estudiante/titulado/admin) y barras horizontales de habilidades más frecuentes.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura del PDF EXPORTADO del reporte.
Debe mostrar: el reporte generado como PDF con las mismas
secciones del dashboard, con separaciones de página.

Figura 47. Reporte exportado en formato PDF

Nota: Vista del archivo PDF generado por html2pdf.js con las secciones del dashboard separadas por saltos de página para una presentación profesional.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.6.7. Código Fuente del Módulo (Incremento del Producto)

@router.get("/users-summary")

async def get_users_summary(

start_date: Optional[str] = Query(None),

end_date: Optional[str] = Query(None),

current_user: dict = Depends(verify_operator_access)

):

# Total usuarios (siempre absoluto)

total = supabase.table("usuarios")\

.select("*", count="exact", head=True).execute()

# Distribución por rol (absoluta)

estudiantes = supabase.table("usuarios")\

.select("*", count="exact", head=True)\

.eq("rol", "estudiante").execute()

titulados = supabase.table("usuarios")\

.select("*", count="exact", head=True)\

.eq("rol", "titulado").execute()

admins = supabase.table("usuarios")\

.select("*", count="exact", head=True)\

.eq("rol", "administrador").execute()

# Nuevos usuarios en período (con filtro de fechas)

recent = supabase.table("usuarios")\

.select("*", count="exact", head=True)

recent = apply_date_filter(recent, "created_at", start_date, end_date)

return {

"total_users": total.count,

"roles": {"estudiante": estudiantes.count,

"titulado": titulados.count,

"administrador": admins.count},

"new_users_in_period": recent.execute().count

}

Figura 48. Endpoint de resumen de usuarios (analytics.py)

Nota: Endpoint GET /api/analytics/users-summary que retorna métricas absolutas (total, distribución por rol) y métricas filtradas por período (nuevos usuarios). Default: últimos 30 días.

Fuente: Elaboración propia

@router.get("/skills-cloud")

async def get_skills_cloud(

start_date: Optional[str] = Query(None),

end_date: Optional[str] = Query(None),

current_user: dict = Depends(verify_operator_access)

):

query = supabase.table("perfiles_profesionales")\

.select("hard_skills, soft_skills")

query = apply_date_filter(query, "updated_at", start_date, end_date)

response = query.execute()

hard_counter = Counter()

soft_counter = Counter()

for profile in response.data:

for s in (profile.get("hard_skills") or []):

if s: hard_counter[s.strip().lower()] += 1

for s in (profile.get("soft_skills") or []):

if s: soft_counter[s.strip().lower()] += 1

return {

"hard_skills": [{"name": k, "count": v}

for k, v in hard_counter.most_common(15)],

"soft_skills": [{"name": k, "count": v}

for k, v in soft_counter.most_common(15)]

}

Figura 49. Endpoint de habilidades frecuentes (analytics.py)

Nota: Endpoint GET /api/analytics/skills-cloud que agrega las habilidades de perfiles actualizados en el período, normalizando a minúsculas y retornando top 15 con frecuencia.

Fuente: Elaboración propia

class RecommendationService:

_instance = None  # Singleton

def get_recommendations_for_user(self, user_id, user_role,

top_n=10, tipo=None, sector=None,

recalcular=False):

# 1. Obtener perfil del usuario

profile = profile_service.get_profile(user_id)

completeness = profile_service.calculate_completeness(profile)

if completeness['score'] < 0.70:

raise ValueError("Perfil incompleto (< 70%)")

# 2. Obtener ofertas activas filtradas por rol

oferta_service = get_oferta_service()

ofertas = oferta_service.get_ofertas_for_user_role(user_role, top_n=50)

# estudiante → pasantias, titulado → empleos

# 3. Evaluar cada oferta contra el perfil del usuario

gemini_output = profile_service\

.get_profile_for_recommendations(user_id)

resultados = []

for oferta in ofertas:

result = self._evaluate_oferta(gemini_output, oferta)

resultados.append({

'oferta': oferta,

'match_score': result['match_score'],

'clasificacion': result['classification'],

'fortalezas': self._extract_fortalezas(result),

'debilidades': self._extract_debilidades(result), ...

})

# 4. Ordenar por score y retornar top N

resultados.sort(key=lambda x: x['match_score'], reverse=True)

top_results = resultados[:top_n]

# 5. Guardar recomendaciones en BD

self._save_recommendations(user_id, top_results)

return top_results

Figura 50. RecommendationService: generación de recomendaciones personalizadas

Nota: Servicio Singleton que genera recomendaciones evaluando el perfil del usuario contra todas las ofertas activas filtradas por rol. Utiliza el FeatureExtractor y el modelo Ridge para calcular match_score y clasificar cada oferta.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.6.8. Resultado de Pruebas Unitarias

| ID Prueba | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU-6.01 | Users summary sin filtro de fechas | GET /analytics/users-summary | total_users, roles, new_users (últimos 30 días) | Aprobado |
| PU-6.02 | Users summary con rango personalizado | start_date=2025-10-01, end_date=2025-12-31 | new_users_in_period solo del rango | Aprobado |
| PU-6.03 | User growth agrupado por día (<60 días) | Rango de 30 días | grouped_by='day', labels diarios | Aprobado |
| PU-6.04 | User growth agrupado por mes (>=60 días) | Rango de 6 meses | grouped_by='month', labels mensuales | Aprobado |
| PU-6.05 | Skills cloud: top 15 hard skills | GET /analytics/skills-cloud | Array de {name, count} ordenado por frecuencia | Aprobado |
| PU-6.06 | Skills cloud: normalización | Skills 'Python' y 'python' en BD | Contados como uno solo: 'python' | Aprobado |
| PU-6.07 | Profile completion stats | GET /analytics/profile-completion | total_candidates, profiles_completed, completion_rate | Aprobado |
| PU-6.08 | Acceso a analytics sin rol admin | Token con rol='estudiante' | Error 403: Acceso denegado | Aprobado |
| PU-6.09 | Recomendaciones con perfil completo | GET /api/recommendations (perfil >=70%) | Lista de recomendaciones ordenadas por score | Aprobado |
| PU-6.10 | Recomendaciones con perfil incompleto | Perfil con score < 70% | Error: 'Perfil incompleto' | Aprobado |
| PU-6.11 | Filtrado por rol: estudiante → pasantías | user_role='estudiante' | Solo ofertas tipo='pasantia' | Aprobado |
| PU-6.12 | Marcar recomendación como vista | POST /recommendations/{id}/viewed | fue_vista=true, vista_at actualizado | Aprobado |
| PU-6.13 | Historial de recomendaciones | GET /api/recommendations/history | Lista paginada con scores y fechas | Aprobado |

Tabla 48. Resultados de pruebas unitarias – Sprint 6

Nota: Se ejecutaron 13 pruebas unitarias cubriendo los 4 endpoints de analytics, control de acceso, recomendaciones personalizadas y filtrado por rol. Todas las pruebas pasaron exitosamente.

Fuente: Elaboración propia

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]
Tomar captura de la terminal ejecutando las pruebas del Sprint 6.
Puede ser pytest o pruebas con Postman mostrando los endpoints
de analytics y recomendaciones respondiendo correctamente.

Figura 51. Ejecución de pruebas unitarias del Sprint 6

Nota: Captura de la terminal mostrando la ejecución exitosa de las pruebas unitarias del módulo de Informes, Reportes y Recomendaciones.

Fuente: Elaboración propia

## 3.5.6.9. Bitácora de Cambios al Sprint Backlog

| Fecha | Cambio | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/01/2026 | Se añadió agrupación dinámica día/mes en user-growth | Gráfico de línea con datos mensuales de muchos meses se congestionaba | Bajo: +4h (lógica condicional en endpoint) |
| 20/01/2026 | Se incorporó sistema de recomendaciones al sprint | El sistema de recomendaciones personalizadas era necesario para cerrar el ciclo del sistema | Alto: +46h (RecommendationService + endpoints + historial) |
| 25/01/2026 | Se añadió exportación a PDF con html2pdf.js | Requisito identificado durante revisión: reportes exportables para presentaciones | Medio: +14h (integración + layout CSS) |
| 02/02/2026 | Se incrementaron pruebas unitarias de 8 a 13 | Se añadieron pruebas para recomendaciones que no estaban inicialmente planificadas | Bajo: +6h |

Tabla 49. Bitácora de cambios al Sprint Backlog – Sprint 6

Nota: El cambio más significativo fue la incorporación del sistema de recomendaciones personalizadas, que añadió complejidad sustancial al sprint pero cerró el ciclo completo del sistema de intermediación laboral.

Fuente: Elaboración propia